MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Tính cấp thiết của công tác lập kế hoạch sử dụng đất	1

2. Cơ sở của công tác lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ	2

2.1. Căn cứ pháp lý của công tác kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ	2

2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ	5

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	5

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên	5

1.1.1. Điều kiện tự nhiên	5

1.1.2. Các nguồn tài nguyên	7

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội	9

1.2.1. Về kinh tế	9

1.2.2. Về xã hội	11

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020	12

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020	12

2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 - 2020	12

2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020	24

2.2. Đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020	32

2.3. Đánh giá những nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020	33

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021	34

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ KHSDĐ cấp tỉnh	34

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	34

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020	34

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân	40

3.1.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ	44

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	53

3.3.1. Đất nông nghiệp	55

3.3.2. Đất phi nông nghiệp	58

3.3.3. Đất chưa sử dụng	63

3.3.4. Đất đô thị	64

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích	64

3.5. Diện tích đất cần thu hồi	65

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng	65

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021	66

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất	76

3.8.1. Cơ sở tính toán	76

3.8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai	77

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	79

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	79

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất	80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	82

I. KẾT LUẬN	82

II. KIẾN NGHỊ	83

# ĐẶT VẤN ĐỀ

- 1. Tính cấp thiết của công tác lập kế hoạch sử dụng đất

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng trong môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá đời sống xã hội nhân dân. Tài nguyên đất có hạn không tái tạo lại được, mặt khác dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích ngày càng tăng. Để giải quyết vấn đề này cần phân bố sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”.

Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất" là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai và tại Điều 45 Khoản 3 quy định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện".

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa phương và của đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.

Để cụ thể hóa quy hoạch, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm có vai  trò rất quan trọng, là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được quy định tại Luật Đất đai năm 2013 nhằm cụ thể hóa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, các cấp; khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện; từ đó xác định diện tích các loại đất cần phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã và được điều chỉnh sửa đổi trong Luật số 35/2018/QH14. Xác định rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cùng với sự giúp đỡ, phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tổ chức triển khai lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên”.

## 2. Cơ sở của công tác lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ

### 2.1. Căn cứ pháp lý của công tác kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Điện Biên;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về Giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2031 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

- Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019;

- Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 	26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên thông qua báo cáo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn (2021 - 2025) và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của HĐND thành phố Điện Biên Phủ về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Điện Biên Phủ;

- Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn 2050;

- Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đa chức năng dọc trục đường 60m thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ;

- Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ;

- Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ;

- Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đa chức năng dọc trục đường 60m, thành phố Điện Biên Phủ;

- Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng 2030;

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;

- Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ;

- Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh  Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ;

- Văn bản số 2564/UBND-TNMT ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh.

### 2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

- Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Điện Biên;

- Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Điện Biên phủ;

- Hồ sơ Quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi...;

- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 05 xã Thanh Minh, Mường Phăng, Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang;

- Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030, tầm nhìn 2050;

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ;

- Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 thành phố Điện Biên Phủ;

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo điều hành của UBND 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

# I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

## 1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

### 1.1.1. Điều kiện tự nhiên

a) Vị trí địa lý

Thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế - văn hóa của tỉnh Điện Biên. Tổng diện tích tự nhiên của thành phố là 30.657,79 ha (số liệu kiểm kê đất đai năm 2019). Có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Mường Chà;

- Phía Đông Nam giáp huyện Điện Biên Đông;

- Phía Đông giáp huyện Mường Ảng;

- Phía Tây và phía Nam giáp huyện Điên Biên.

Là thành phố miền núi có các tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 279, 279B chạy qua thông suốt với tỉnh Sơn La và tỉnh Lai Châu. Có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị và Quốc phòng - An ninh, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng giao thông với các huyện, tỉnh lân cận.

b) Địa hình

Địa hình thành phố chủ yếu là dạng địa hình đồi núi và đồng bằng nghiêng dần theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây. Do ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo địa chất nên địa hình bị chia cắt, cấu trúc núi cao, đồi và đồng bằng. Độ cao trung bình từ 488 - 1.130 m so với mực nước biển. Núi ở đây bị bào mòn mạnh thành những thung lũng và đồng bằng: Địa hình của thành phố Điện Biên Phủ dốc thoải dọc theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây. Địa hình Điện Biên Phủ có 2 dạng chính:

- Địa hình đồi núi cao trên 600 m: Đây là kiểu địa hình đặc trưng của thành phố Điện Biên Phủ, chiếm trên 70% diện tích tự nhiên, phân bố ở hầu hết các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đỉnh cao nhất (1.137 m) nằm ở dãy núi phía Đông Bắc khu vực giáp ranh giữa xã Thanh Minh. Nhìn chung dạng địa hình này phức tạp, gây khó khăn trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Địa hình thung lũng và đồng bằng: Đây là loại địa hình nằm dọc theo sông Nậm Rốm ở phía Tây Nam thành phố, có tiềm năng về sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt có cánh đồng bằng phẳng quy mô từ 50 - 100 ha thuộc địa bàn các phường Nam Thanh và Thanh Trường. Đây là nơi tập trung dân cư và sản xuất lương thực (lúa nước) của toàn thành phố.

b) Khí hậu

Khí hậu thành phố Điện Biên Phủ là khí hậu nhiệt đới, gió mùa vùng cao, mùa Đông lạnh mưa ít; mùa Hè nóng mưa nhiều.

* Chế độ nhiệt

Nhiệt độ không khí bình quân năm là 230C, nhiệt độ không khí bình quân cao nhất vào tháng 6 là 26,30C và thấp nhất vào tháng 01 là 110C. Trong năm có khoảng 170 ngày nóng và 100 ngày lạnh. Tổng tích ôn cả năm là 8.0210C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 9 - 100C ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của con người cũng như cây trồng và vật nuôi.

* Chế độ mưa

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Lượng mưa bình quân năm 1.800 mm, phân bố không đều, vùng núi lượng mưa có thể lên đến 1.900 mm/năm. Mưa lớn tập trung vào tháng 6 đến tháng 10. Các tháng khô hạn bắt đầu từ tháng 11 năm trước tới tháng 3 năm sau.

* Chế độ gió

Trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều hướng gió trong năm. Trong đó thịnh hành là hướng gió Tây và Tây - Bắc. Tốc độ gió trung bình từ 0,4 đến 0,7 m/s. Gió Tây thường gây ra khô nóng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người, cây trồng, gia súc.

c) Thủy văn

Hệ thống sông suối trên địa bàn thành phố thuộc lưu vực sông Mê Kông, do chịu ảnh hưởng của địa hình nên các suối không liên tục mà bị chia cắt thành từng đoạn, hệ thống các suối chính ở đây có hướng chảy phụ thuộc theo địa hình từng khu vực. Trên địa bàn thành phố có sông Nậm Rốm, suối Nậm Khâu Hũ có lưu lượng dòng chảy lớn nhất vào các tháng 6, 7, 8, 9, 10.

Ngoài ra, trên địa bàn còn có hệ thống các suối nhỏ phân bố theo các khe hợp thủy của các dãy núi, các suối này bắt nguồn từ các đồi núi cao đổ ra suối chính, tuy nhiên do địa hình dốc nên khả năng giữ nước kém, vào mùa khô mực nước ở các suối lớn thường xuống rất thấp. Vào mùa khô hệ thống các suối trên địa bàn có lượng nước dự trữ thấp, việc thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thường xuyên xảy ra, cần thiết phải có sự đầu tư cho các hệ thống hồ, đập thủy lợi để tích trữ các nguồn tự nhiên, khai thác và sử dụng nguồn nước một cách khoa học và tiết kiệm mới đem lại hiệu quả.

### 1.1.2. Các nguồn tài nguyên

a) Tài nguyên nước

* Nước mặt:

Phụ thuộc vào nguồn nước mưa và lượng nước ở các sông suối, hồ Huổi Phạ và hề thống kênh thủy nông Nậm Rốm đã được đầu tư đưa vào sử dụng. Lượng nước khai thác sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt chủ yếu được lấy từ nguồn nước mặt này. Địa bàn thành phố Điện Biên Phủ nằm trong phạm vi đầu nguồn của lưu vực sông Mê Kông.

* Nước ngầm: Có trữ lượng khá, chất lượng tốt, là nước khe mạch nứt trong các khe đá, nước có độ tổng khoáng hoá nhỏ và ít biến động theo mùa, loại hình hoá học của nước phổ biến là bicacbonat-clorua hoặc clorua-bicacbonat, nồng độ các vi nguyên tố đều rất nhỏ và nhỏ hơn giới hạn cho phép. Nguồn nước ngầm được nhân dân sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

b) Tài nguyên đất

Thành phố Điện Biên Phủ bao gồm 05 nhóm đất chính với 11 loại đất, cụ thể như sau:

* Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi

Diện tích: 16.370,49 ha, nhóm đất này phân bố ở độ cao từ 900 - 1.800 m, có khí hậu lạnh và ẩm, thảm thực vật nhìn chung còn tốt so với vùng thấp. Nhóm đất này có 2 loại đất chính:

- Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha): 11.778,68 ha, phân bố trên địa bàn xã Thanh Minh, Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Tấu và Nà Nhạn.

- Đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq): 167,80 ha, phân bố trên địa bàn phường Nam Thanh, xã Thanh Minh và xã Pá Khoang.

- Đất mùn đỏ vàng trên đá sét (Hs): 4.279,27 ha, phân bố trên địa bàn xã Nà Tấu, Pá Khoang và Nà Nhạn.

- Đất mùn đỏ vôi trên đá nâu (Hv): 144,74 ha, phân bố trên địa bàn xã Nà Tấu.

* Nhóm đất đỏ vàng

Diện tích: 10.141,40 ha, đất hình thành trên sản phẩm phong hóa của các loại đá mẹ khác nhau. Nhóm đất này có 4 loại đất chính:

- Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa): 4.595,56 ha, phân bố trên địa bàn xã Thanh Minh, Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng.

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): 683,33 ha, phân bố chủ yếu trên địa bàn phường Thanh Trường, Nam Thanh và Him Lam.

- Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs): 4.388,73 ha, phân bố trên địa bàn xã Thanh Minh, Nà Tấu, Mường Phăng, Nà Nhạn và phường Nam Thanh.

- Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv): 473,78 ha, phân bố trên địa bàn xã Thanh Minh, Nà Nhạn và phường Thanh Trường.

* Nhóm đất phù sa: Có 01 loại đất chính là đất phù sa ngòi suối (Py) có diện tích 14,76 ha. Phân bố trên địa bàn xã Thanh Minh và phường Him Lam, đất thường có địa hình không bằng phẳng do tốc độ dòng chảy lớn, sản phẩm phù sa thô hơn vùng hạ lưu nên đất thường có thành phần cơ giới nhẹ lẫn nhiều sỏi sạn và các sản phẩm hữu cơ khác.

* Nhóm đất mùn trên núi cao: Có 01 loại đất chính là đất mùn vàng nhạt trên núi cao (A) có diện tích 365,59 ha. Phân bố trên địa bàn xã Nà Nhạn và Nà Tấu.

* Nhóm đất thung lũng: Có 01 loại đất chính là đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D) có diện tích 881,51 ha. Phân bố trên địa bàn xã Pá Khoang và Mường Phăng.

c) Tài nguyên rừng

Tổng diện tích đất rừng toàn thành phố Điện Biên Phủ (số liệu kiểm kê đất đai năm 2019) là 13.314,39 ha, độ che phủ rừng của thành phố là 43,73% (trong đó: đất rừng phòng hộ 7.301,96 ha; đất rừng đặc dụng 2.820,18 ha; đất rừng sản xuất 3.192,25 ha).

Rừng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ không còn gỗ quý và có giá trị kinh tế, chủ yếu là rừng trồng sản suất là những cây keo, tre, bương,... một số diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn có nhiều loại cây tạp. Ngoài ra còn các loại hình cây bụi, cây gỗ rải rác, tre nứa. Động vật rừng trên địa bàn hầu như không còn như: khỉ, hoẵng, lợn rừng, một số loài chim quý mà chỉ còn một số loài chim, gà rừng. Cùng với việc mất rừng do nhân dân khai thác và chuyển sang trồng cây ăn quả lâu, dẫn đến mất cân bằng sinh thái rừng, diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố giảm và giá trị rừng thấp. Tuy nhiên cho tới nay, thành phố đã làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ, giao đất giao rừng cho các hộ gia đình. Trong những năm tới cần có sự quản lý giữa đất di tích với việc trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây rừng có giá trị và hiệu quả kinh tế.

## 1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Theo Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo điều hành của UBND 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Kết quả kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện như sau:

### 1.2.1. Về kinh tế

- Giá trị sản xuất (giá hiện hành) là 4.413,91 tỷ đồng.

- Tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế:

+ Thương mại - dịch vụ: 66,50%.

+ Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 29,92%.

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 3,58%.

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá trị hiện hành) 6 tháng đầu năm 2020 đạt 158,231 tỷ đồng.

* Trồng trọt

Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 2020 đạt 7.209,73 tấn. Trong đó:

- Lúa Đông - Xuân: Diện tích gieo cấy 1.197,572 ha; năng suất đạt 57,93 tạ/ha; tổng sản lượng đạt 6.937,54 tấn.

- Lúa nương: Diện tích gieo cấy 347 ha.

- Ngô: Diện tích gieo cấy 818,60 ha, năng suất đạt 51,85 tạ/ha, sản lượng đã thu hoạch 272,20 tấn.

- Diện tích cây có củ lấy bột: Diện tích gieo trồng 1.290,00 ha, hiện nhân dân đang chăm sóc.

* Chăn nuôi

Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tổng đàn gia súc 6 tháng đầu năm đạt: Đàn trâu 6.132 con; đàn bò 2.683 con; đàn lợn 15.823 con; đàn gia cầm 461.124 con.

* Nuôi trồng thủy sản

Công tác nuôi trồng thủy sản phát triển khá, diện tích duy trì ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 973 ha, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 646,99 tấn.

* Lâm nghiệp

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, công tác phòng chống cháy rừng, duy trì diện tích cây cao su hiện có tại xã Thanh Minh là 90,18 ha. Duy trì độ che phủ rừng 43,73%.

b) Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố ổn định, chất lượng sản phẩm tiếp tục được nâng lên. Trên địa bàn thành phố hiện có 4 doanh nghiệp quốc doanh, 75 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 2 hợp tác xã và 899 hộ cá thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Sáu tháng đầu năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 612,45 tỷ đồng, nghành xây dựng đạt 708,00 tỷ đồng.

c) Ngành thương mại, dịch vụ, du lịch

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch 6 tháng đầu năm 2020 được duy trì; công tác quản lý Nhà nước về thương mại, dịch vụ, du lịch được chú trọng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.935,23 tỷ đồng.Trong đó: Doanh thu trong lĩnh vực thương mại đạt 2.182,43 tỷ đồng, doanh thu trong các hoạt động dịch vụ đạt 752,80 tỷ đồng.

- Do thực hiện việc cách ly xã hội và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nên lượng khách đến tham quan và làm việc tại thành phố 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019, ước có 108.000 lượt người.

### 1.2.2. Về xã hội

a) Giáo dục - đào tạo

UBND thành phố đã chỉ đạo việc sáp nhập các trường và tiếp nhận 21 trường thuộc 4 xã của huyện Điện Biên về thành phố. Đến nay, thành phố có 53 trường học các cấp, trong đó có 49 trường công lập và 4 trường tư thục; 48 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 90,57%. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp cấp tiểu học đạt 99,80% và cấp THCS đạt 99,70%.

b) Y tế - dân số

Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện đầy đủ có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số; trong 6 tháng đầu năm 2020 trung tâm y tế thành phố và trạm y tế các xã, phường đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho 31.380 lượt bệnh nhân. Duy trì tốt các hoạt động truyền thông dân số, gia đình, trẻ em.

c) Về văn hoá - thông tin - thể dục thể thao

Tiếp tục thực hiện và nâng cáo chất lượng phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa". Năm 2020 sau khi thực hiện sáp nhập 04 xã từ huyên Điện Biên toàn thành phố có 173 tổ dân phố, bản đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 19.056 hộ gia đình đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 286 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 07 phường đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị và 05 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phê duyệt 159 bản Quy ước của các tổ dân phố, bản. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn được duy trì, hoạt động thông tin truyền thông kỷ niệm các ngày lễ được chú trọng và diễn ra thường xuyên.

# II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

## 2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

### 2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 - 2020

a) Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 18/5/2016, trong năm 2016 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ dự kiến sẽ thực hiện 85 công trình, dự án. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình, dự án đạt thấp 13/85 công trình (đạt tỷ lệ 15,29%) với tổng diện tích 14,42 ha. Kết quả thực hiện như sau:

Bảng 01: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2016

| TT | Danh mục công trình, dự án | Diện tích (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường mầm non bản Khá | 0,09 | Phường Nam Thanh |
| 2 | Trường Lương Thế Vinh | 3,24 | Phường Him Lam |
| 3 | Trạm y tế Nam Thanh | 0,02 | Phường Nam Thanh |
| 4 | Mở rộng điểm TĐC khe chít | 4,25 | Phường Noong Bua |
| 5 | Khu nhà ở Tân Thanh | 4,13 | Phường Tân Thanh |
| 6 | Nhà điều hành Điện Lực thành phố | 0,06 | Phường Him Lam |
| 7 | Nhà văn hóa tổ 22 Tân Thanh | 0,03 | Phường Tân Thanh |
| 8 | Đường bê tông tổ 25 Mường Thanh | 0,03 | Phường Mường Thanh |
| 9 | Khu nhà ở Tây sông Nậm Rốm | 1,32 | Phường Thanh Bình |
| 10 | Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới | 0,18 | Phường Thanh Trường |
| 11 | Trung tâm hành chính Tà Lèng | 0,47 | Xã Thanh Minh |
| 12 | Khu tái định cư Dự án: cải tạo nâng cấp tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng | 0,15 | Xã Nà Nhạn |
| 13 | Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở | 0,45 | Các xã, phường |
| Tổng |  | 14,42 |  |

b) Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 16/6/2017, trong năm 2017 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ dự kiến sẽ thực hiện 87 công trình, dự án. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình, dự án đạt thấp 04/87 công trình (đạt tỷ lệ 4,60%) với tổng diện tích 0,88 ha. Kết quả thực hiện như sau:

Bảng 02: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2017

| TT | Danh mục công trình, dự án | Diện tích (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm đường | 0,22 | Phường Nam Thanh |
| 2 | Cầu qua sông Nậm Rốm C4 | 0,01 | Phường Nam Thanh |
| 3 | Nhà Văn Hóa Tổ 2 Noong Bua | 0,04 | Phường Noong Bua |
| 4 | Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở | 0,61 | Các xã, phường |
|  | Tổng | 0,88 |  |

c) Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 22/8/2018, trong năm 2018 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ dự kiến sẽ thực hiện 72 công trình, dự án. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình, dự án đạt thấp 04/72 công trình (đạt tỷ lệ 5,56%) với tổng diện tích 9,69 ha. Kết quả thực hiện như sau:

Bảng 03: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2018

| TT | Danh mục công trình, dự án | Diện tích (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 0,62 | Phường Him Lam |
| 2 | Đường Quốc lộ 279 - bản Nà Pen 1, 2, 3 | 7,50 | Xã Nà Nhạn |
| 3 | Điểm tái định cư Phiêng Bua | 0,47 | Phường Noong Bua |
| 4 | Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở | 1,10 | Các xã, phường |
|  | Tổng | 9,69 |  |

d) Đánh giá kết quả thực hiện công trình năm 2019

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Điện Biên Phủ đã được phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 20/8/2019, Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 26/9/2019, 04 xã sát nhập về thành phố theo Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ quốc hội được phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 và Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. Trong năm 2019 thành phố có 74 công trình, dự án cần thực hiện. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình, dự án đạt thấp 18/74 công trình (đạt tỷ lệ 24,32%) với tổng diện tích 11,88 ha. Kết quả thực hiện như sau:

Bảng 04: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2019

| TT | Danh mục công trình, dự án | Diện tích (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở BCHQS xã Mường Phăng | 0,13 | Xã Mường Phăng |
| 2 | Đường Nội thị phường Thanh Bình | 0,54 | Phường Thanh Bình |
| 3 | Cầu dầm BTCTTL =33m bản Ta Pô | 0,10 | Phường Thanh Trường |
| 4 | Nhà văn hóa tổ 3 | 0,09 | Phường Nam Thanh |
| 5 | Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Điện Biên | 0,11 | Phường Mường Thanh |
| 6 | Kè bảo vệ trung tâm Hội Nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên | 0,18 | Phường Mường Thanh |
| 7 | Nhà văn hóa tổ 22 | 0,05 | Phường Him Lam |
| 8 | Nhà văn hóa tổ dân phố 2 | 0,15 | Phường Mường Thanh |
| 9 | Đường vào trường Cao Đẳng nghề | 0,07 | Phường Thanh Bình |
| 10 | Cầu treo bản Him Lam 2 | 0,07 | Phường Him Lam |
| 11 | San tải, giảm bán kính cáp điện các TBA phân khối khu vực thành phố Điện Biên Phủ | 0,03 | TP Điện biên phủ |
| 12 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Thăng Long | 0,20 | Phường Mường Thanh |
| 13 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020 | 1,69 | Xã Nà Nhạn |
| 14 | Xây dựng dự án làm khu kinh tế trang trại kết hợp du lịch sinh thái tại xã Nà Nhạn | 4,53 | Xã Nà Nhạn |
| 15 | Cửa hàng xăng dầu Thu Hường | 0,06 | Xã Mường Phăng |
| 16 | Cửa hàng xăng dầu Nà Nhạn | 0,13 | Xã Nà Nhạn |
| 14 | Đường vào bản Nghịu 2 | 0,08 | Xã Pá Khoang |
| 18 | Đường dạo leo núi khu du lịch Pá Khoang | 2,20 | Xã Pá Khoang |
| 19 | Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở | 1,47 | Các xã, phường |
|  | Tổng | 11,88 |  |

d) Đánh giá kết quả thực hiện công trình năm 2020

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 21/7/2020. Trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có 62 công trình, dự án cần thực hiện. Kết quả thực hiện như sau:

- Đã thực hiện trong năm 2020: 9/62 công trình với tổng diện tích 10,49 ha, đạt 14,52% so với kế hoạch.

- Đang thực hiện: 26/62 công trình, đạt 41,93% kế hoạch.

- Chưa thực hiện: 27/62 công trình, chiếm 43,55% kế hoạch.

Cụ thể các công trình như sau:

Bảng 05: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2020

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích (ha) | Địa điểm | Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy chứng nhận đầu tư… | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng (62 dự án) | 413,03 |  |  |  |  |
| A | Các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (38 dự án) | 300,32 |  |  |  |  |
| A1 | Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh | 5,33 |  |  |  |  |
| 1 | Mở rộng trụ sở công an Phường Nam Thanh | 0,03 | Phường Nam Thanh | Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 ngày 09/7/2019 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công an cấp huyện, phường, xã, thị trấn; Văn bản số 1066/BCA-H02 của Bộ Công an về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc Bộ | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 2 | Xây dựng công an phường Noong Bua | 1,60 | Phường Noong Bua |  | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 3 | Mở rộng trụ sở công an thành phố Điện Biên Phủ | 0,45 | Phường Nam Thanh | Quyết định số 5620/QĐ-BCA-H02 ngày 20/9/2018 của Bộ Công an phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở công an thành phố | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 4 | Xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động | 3,25 | Phường Nam Thanh |  | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| A2 | Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh |  |  |  |  |  |
| I.1 | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án tái định cư | 27,53 |  |  |  |  |
| 1.1 | Điểm tái định cư Him Lam WB | 5,42 | Phường Him Lam | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 2,17 ha đạt 40,04% chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 1.2 | Điểm tái định cư đường 60m (khu công viên trẻ thơ) | 0,47 | Phường Him Lam | Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND thành phố Điện Biên Phủ với nội dung Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Đang thực hiện | Đã thu hồi đất, chưa CMĐSDĐ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 1.3 | Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tại nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên | 1,18 | Xã Mường Phăng | Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 1.4 | Xây dựng điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1) | 12,53 | Phường Thanh Trường | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 8,85 ha đạt 70,63%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 1.5 | Xây dựng điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên | 3,18 | Phường Thanh Trường | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thực hiện 1,33 ha; Đã thu hồi 0,03 ha; Chuyển tiếp 1,84 ha sang KHSDĐ năm 2021 |
| 1.6 | Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên | 4,75 | Phường Thanh Trường | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 4,53 ha đạt 95,37%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 2 | Dự án phát triển hạ tầng | 21,50 |  |  |  |  |
| 2.1 | Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m | 21,50 | Phường Him Lam, Noong Bua | Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 4,91 ha đạt 22,84%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 3 | Đất công trình năng lượng | 12,26 |  |  |  |  |
| 3.1 | Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên | 2,96 | Các phường, xã | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 3.2 | Nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu Hu 2 | 9,30 | Xã Nà Nhạn | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 4 | Đất giao thông | 204,39 |  |  |  |  |
| 4.1 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) | 169,12 | Phường Thanh Trường, Thanh Bình | Nghị quyết 153/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư | Đang thực hiện | Đang thực hiện đo đạc quy chủ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 4.2 | Đường 60 m | 9,35 | Phường Him Lam, Noong Bua | Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi đất, chưa CMĐSDĐ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 4.3 | Bến xe Thanh Minh | 2,10 | Xã Thanh Minh |  | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 4.4 | Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B | 23,82 | Xã Mường Phăng, Nà Tấu | Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| A3 | Công trình, dự án cấp huyện |  |  |  |  |  |
| I | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,30 |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây mới trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh | 0,30 | Phường Noong Bua | Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi đất, chưa CMĐSDĐ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 2 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức công trình sự nghiệp | 0,06 |  |  |  |  |
| 2.1 | Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên | 0,06 | Phường Him Lam | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong |  |
| 3 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,18 |  |  |  |  |
| 3.1 | Xây mới nhà văn hóa bản Khá | 0,05 | Phường Nam Thanh | Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện |  |
| 3.2 | Xây mới nhà văn hóa bản Noong Chứn | 0,08 | Phường Nam Thanh | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi đất, chưa CMĐSDĐ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 3.3 | Xây mới nhà văn hoá bản Loọng Luông 2 | 0,05 | Xã Mường Phăng | Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện |  |
| 4 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 5,26 |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng công viên Hồ điều hòa | 5,26 | Phường Noong Bua | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi đất, chưa CMĐSDĐ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 5 | Đất ở tại đô thị | 10,75 |  |  |  |  |
| 5.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư tổ dân phố 14, Phường Thanh Bình | 1,45 | Phường Thanh Bình | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đang thực hiện kiểm đếm; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 5.2 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở Phường Him Lam | 6,10 | Phường Him Lam | Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong |  |
| 5.3 | Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Him Lam | 3,20 | Phường Him Lam | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 6 | Đất giao thông | 5,53 |  |  |  |  |
| 6.1 | Xây dựng tuyến đường từ cầu A1 - Cầu C4 | 3,01 | Phường Mường Thanh, Nam Thanh | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 2,5 ha đạt 83,06%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 6.2 | Xây dựng cầu, đường giao thông bản Xôm 3 | 0,02 | Xã Pá Khoang | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong |  |
| 6.3 | Đường ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Thanh Minh (Bổ sung nút N2 đến nút N20 khu tái định cư Noong Bua) | 2,50 | Phường Him Lam, Noong Bua | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 7 | Đất thủy lợi | 5,77 |  |  |  |  |
| 7.1 | Kè cải tạo suối Hồng Líu | 3,33 | Phường Noong Bua, Mường Thanh, Nam Thanh | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong |  |
| 7.2 | Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ từ hồ Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pốm, xã Thanh Minh | 1,10 | Xã Thanh Minh | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 7.3 | Hệ thống thuỷ lợi Na Sản | 0,04 | Xã Pá Khoang | Nghị quyết số 139 /NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong |  |
| 7.4 | Mương tiêu thoát nước khu tái định cư đoạn từ Hồ điều hòa Noong Bua (Sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6 khu tái định cư Noong Bua | 1,30 | Phường Noong Bua | Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 8 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | 1,45 |  |  |  |  |
| 8.1 | Xây mới điểm trường mầm non Thanh Trường | 0,39 | Phường Thanh Trường | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong | Đã thực hiện xong 0,33 ha; Hủy bỏ 0,06 ha |
| 8.2 | Xây mới trường tiểu học Thanh Minh | 1,06 | Xã Thanh Minh | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 0,93 ha đạt 87,74%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 9 | Đất xây dựng cơ sở y tế | 0,27 |  |  |  |  |
| 9.1 | Trạm y tế xã Pá Khoang | 0,27 | Xã Pá Khoang | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong |  |
| 10 | Đất công trình năng lượng | 0,12 |  |  |  |  |
| 10.1 | Xây dựng nhà điều hành sản xuất và công trình phụ trợ điện lực thành phố Điện Biên Phủ | 0,12 | Phường Him Lam | Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong |  |
| II | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, nhận góp vốn bằng QSDĐ |  |  |  |  |  |
| 1 | Đấu giá quỹ đất công ích | 4,95 |  |  |  |  |
| 1.1 | Đấu giá quỹ đất công ích | 4,95 | Phường Thanh Trường | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| B | Các công trình, cự án chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dung đất năm 2019 (24 dự án) | 112,71 |  |  |  |  |
| I | Đất quốc phòng, an ninh | 13,00 |  |  |  |  |
| 1 | Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực lượng vũ trang huyện | 8,00 | Xã Nà Nhạn | Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 2 | Thao trường huấn luyện xã Mường Phăng | 5,00 | Xã Mường Phăng | Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 V/v phê duyệt quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT của Ban CHQS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| II | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án tái định cư | 8,19 |  |  |  |  |
| 1.1 | Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ | 8,19 | Phường Nam Thanh, Mường Thanh | Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 6,89 ha đạt 84,12%; Đã giao đất 1,3 ha; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 (6,89 ha) |
| 2 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,22 |  |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng trụ sở làm việc của Ban QLDA các công trình DD và CN tỉnh Điện Biên | 0,16 | Phường Noong Bua | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đã thực hiện xong |  |
| 2.2 | Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Điện Biên Phủ | 0,06 | Phường Him Lam | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thực hiện 0,05 ha; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 (0,01 ha) |
| 3 | Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp | 0,23 |  |  |  |  |
| 3.1 | Xây mới trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh Điện Biên | 0,03 | Phường Him Lam | Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi đất, chưa CMĐSDĐ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 3.2 | Xây mới trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng | 0,20 | Phường Noong Bua | Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 0,16 ha đạt 82,29%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 4 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | 4,98 |  |  |  |  |
| 4.1 | Dự án đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ | 4,98 | Phường Mường Thanh | Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1,92 |  |  |  |  |
| 5.1 | Xây dựng mở rộng trạm cấp nước sạch - nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm | 1,92 | Phường Him Lam | Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng trạm cấp nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm | Đang thực hiện | Đã thu hồi 1,58 ha đạt 82,29%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 6 | Đất thương mại dịch vụ | 0,09 |  |  |  |  |
| 6.1 | Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng | 0,09 | Xã Mường Phăng | Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 7 | Dự án khu đô thị | 21,70 |  |  |  |  |
| 7.1 | Dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường | 20,35 | Phường Thanh Trường | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 15,4 ha đạt 75,68%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 7.2 | Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ | 1,35 | Phường Mường Thanh | Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 8 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,19 |  |  |  |  |
| 8.1 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 20 (nay là tổ dân phố 6) | 0,06 | Phường Tân Thanh | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 8.2 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 14 (nay là tổ dân phố 5) | 0,03 | Phường Tân Thanh | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện |  |
| 8.3 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 1 | 0,02 | Phường Thanh Bình | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện |  |
| 8.4 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 5 | 0,04 | Phường Mường Thanh | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện |  |
| 8.5 | Xây mới nhà văn hóa cụm Noọng Hỏm | 0,04 | Xã Thanh Minh | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi đất, chưa CMĐSDĐ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 9 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 1,57 |  |  |  |  |
| 9.1 | Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lich Điện Biên Phủ | 1,57 | Phường Thanh Trường | Nghị Quyết 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi đất, chưa CMĐSDĐ; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 10 | Đất giao thông | 60,56 |  |  |  |  |
| 10.1 | Nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng | 6,59 | Xã Thanh Minh | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 2,18 ha đạt 33,08%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
|  |  | 9,90 | Xã Pá Khoang, Mường Phăng |  | Đang thực hiện | Đã thu hồi 3,70 ha đạt 37,37%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 10.2 | Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT | 41,98 | Phường Thanh Trường, xã Thanh Minh | Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 10.3 | Xây dựng cầu bản Phiêng Lơi xã Thanh Minh | 0,50 | Xã Thanh Minh | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 0,11 ha; Chưa CMĐSDĐ; hủy bỏ 0,39 ha; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 (0,11 ha) |
| 10.4 | Đầu tư xây dựng bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ | 1,54 | Phường Thanh Trường | Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên | Đang thực hiện | Đã thu hồi 1,10 ha đạt 71,43%; Chuyển tiếp sang KHSDĐ năm 2021 |
| 10.5 | Đường giao thông nông thôn bản Co Khô | 0,05 | Xã Mường Phăng | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện | Hủy bỏ do gộp bản Che Căn + Co Khô; không có nhu cầu thực hiện |
| III | Các dự án khác |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,06 |  |  |  |  |
| 1.1 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 8 | 0,06 | Phường Mường Thanh | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên | Chưa thực hiện |  |
| 2 | Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất ở phân bố cho các phường, xã | 9,94 |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất ở | 9,94 | Các xã, phường |  | Đã thực hiện 0,61 ha |  |

### 2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. Đến nay UBND thành phố đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất tính đến 31/12/2020 như sau:

Bảng 06: Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020

| TT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích theo KHSDĐ năm 2020 được duyệt (ha) | Kết quả thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích thực hiện đến 31/12/2020 (ha) | So sánh |  |
|  |  |  |  |  | Tăng, giảm (ha) | Tỷ lệ (%) |
|  | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 30.818,00 | 30.657,79 | -160,21 | 99,48 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 27.312,69 | 27.417,13 | 104,44 | 100,38 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.789,92 | 3.716,70 | -73,22 | 98,07 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.006,73 | 1.908,06 | -98,67 | 95,08 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 8.447,97 | 9.168,89 | 720,92 | 108,53 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 483,59 | 612,54 | 128,95 | 126,67 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.422,78 | 7.301,96 | -120,82 | 98,37 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 3.228,57 | 2.820,18 | -408,39 | 87,35 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.441,86 | 3.192,25 | -249,61 | 92,75 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 489,70 | 600,63 | 110,93 | 122,65 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 8,30 | 3,98 | -4,32 | 47,95 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.435,74 | 3.221,07 | -214,67 | 93,75 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 531,25 | 511,52 | -19,73 | 96,29 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 138,03 | 133,07 | -4,96 | 96,41 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 43,07 | 41,80 | -1,27 | 97,05 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 5,35 | 7,37 | 2,02 | 137,76 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 970,33 | 706,72 | -263,61 | 72,83 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 167,15 | 170,31 | 3,16 | 101,89 |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 7,84 | 5,02 | -2,82 | 64,03 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 237,84 | 276,37 | 38,53 | 116,20 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 413,93 | 379,58 | -34,35 | 91,70 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 35,40 | 24,06 | -11,34 | 67,97 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,91 | 6,76 | -0,15 | 97,83 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 78,61 | 81,47 | 2,86 | 103,64 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 1,18 | 5,07 | 3,89 | 429,66 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 4,14 | 4,41 | 0,27 | 106,52 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 5,26 | 6,57 | 1,31 | 124,90 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 199,25 | 214,53 | 15,28 | 107,67 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 589,84 | 645,97 | 56,13 | 109,52 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,36 | 0,47 | 0,11 | 130,56 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 69,57 | 19,59 | -49,98 | 28,16 |

Tổng diện tích tự nhiên đến 31/12/2020 là 30.657,79 ha, giảm 160,21 ha so với kế hoạch được duyệt theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp của thành phố được duyệt trong kế hoạch năm 2020 là 27.312,69 ha, kết quả đến hết năm 2020 thực hiện được 27.417,13 ha, đạt 100,38%, lớn hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 104,44 ha. Trong đó, diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 218,74 ha và tăng 323,18 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Cụ thể các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau:

* Đất trồng lúa

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 3.789,92 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 được 3.716,70 ha, đạt 98,07%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt  là 73,22 ha. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 218,39 ha và tăng 145,17 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất trồng lúa vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất trồng lúa nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động; xây dựng điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1); giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên); Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B;...

* Đất trồng cây hàng năm khác

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 8.447,97 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 9.168,89 ha, đạt 108,53%, vượt 720,92 ha so với kế hoạch. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 657,63 ha và tăng 63,29 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất trồng cây hàng năm khác vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất trồng cây hàng năm khác nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu Hu 2; thao trường huấn luyện xã Mường Phăng; dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ; dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT;…

* Đất trồng cây lâu năm

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 483,59 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 612,54 ha, đạt 126,67%, vượt 128,95 ha so với kế hoạch. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 78,26 ha và tăng 50,69 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất trồng cây lâu năm vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất trồng cây lâu năm nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m; dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường; trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lich Điện Biên Phủ;...

* Đất rừng phòng hộ

Diện tích theo kế hoạch được phê duyệt là 7.422,78 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 7.301,96 ha, đạt 98,37%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 120,82 ha. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 134,15 ha và tăng 13,33 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất rừng phòng hộ vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất rừng phòng hộ nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực lượng vũ trang huyện; nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.

* Đất rừng đặc dụng

Diện tích theo kế hoạch được phê duyệt là 3.228,57 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 2.820,18 ha, đạt 87,35%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 408,39 ha do kết quả kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất rừng sản xuất

Diện tích theo kế hoạch được duyệt 3.441,86 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 3.192,25 ha, đạt 92,75%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 249,61 ha. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 275,81 ha và tăng 26,20 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất rừng sản xuất vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất rừng sản xuất nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Xây dựng công an phường Noong Bua; bến xe Thanh Minh; xây dựng mở rộng trạm cấp nước sạch - nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm; nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng;...

* Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 489,70 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 600,63 ha, đạt 122,65%, vượt 110,93 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 86,49 ha và tăng 24,44 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Điểm tái định cư Him Lam WB; xây dựng điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1); hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m; xây dựng công viên Hồ điều hòa;…

* Đất nông nghiệp khác

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 8,30 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 3,98 ha, đạt 47,95%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 4,32 ha. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 4,38 ha và tăng 0,06 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Nguyên nhân diện tích đất nông nghiệp khác vượt so với kế hoạch do công trình giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) thực hiện năm 2020 lấy vào đất nông nghiệp khác nhưng chưa thực hiện được.

b) Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp của thành phố được duyệt trong kế hoạch năm 2020 là 3.435,74 ha, kết quả đến hết năm 2020 thực hiện được 3.221,07 ha, đạt 93,75%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 214,67 ha. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 109,93 ha và giảm 324,60 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Cụ thể các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp như sau:

* Đất quốc phòng

Diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 531,25 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 511,52 ha, đạt 96,29%, thấp hơn 19,73 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 11,07 ha và giảm 8,66 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các công trình: Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực lượng vũ trang huyện, thao trường huấn luyện xã Mường Phăng.

* Đất an ninh

Diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 138,03 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 133,07 ha, đạt 96,41%, thấp hơn 4,96 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm do kiểm kê đất đai là 0,03 ha và giảm 4,93 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang. Nguyên nhân diện tích đất an ninh giảm do chưa thực hiện được các công trình: Mở rộng trụ sở công an Phường Nam Thanh, xây dựng công an phường Noong Bua, mở rộng trụ sở công an thành phố Điện Biên Phủ, xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động.

* Đất thương mại dịch vụ

Diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 43,07 ha, thực hiện đến hết năm 2020 được 41,80 ha, đạt 97,05%, thấp hơn 1,27 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 6,53 ha và giảm 7,80 ha chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các công trình: Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng; dự án thương mại nằm thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m.

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 5,35 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 7,37 ha, đạt 137,76%, vượt 2,02 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 1,83 ha và tăng 3,85 ha do chưa chuyển mục đích sang đất khác so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở Phường Him Lam dự kiến lấy vào đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Diện tích được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 970,33 ha, thực hiện đến 31/12/2020 được 706,72 ha, đạt 72,83%, thấp hơn 263,61 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 16,93 ha và giảm 246,68 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các công trình: Nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu Hu 2; giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên); đường 60 m; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B;…

* Đất có di tích lịch sử văn hóa

Diện tích trong kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 167,15 ha, kết quả thực hiện đến hết năm 2020 là 170,31 ha, đạt 101,89%, vượt 3,16 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 2,35 ha và tăng 0,81 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất có di tích lịch sử văn hóa nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;...

* Đất bãi thải, xử lý chất thải

Diện tích trong kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 7,84 ha, kết quả thực hiện đến hết năm 2020 là 5,02 ha, đạt 64,03%, thấp hơn 2,82 so với kế hoạch được duyệt do kết quả kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất ở tại nông thôn

Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt là 237,84 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 276,37 ha, đạt 116,20%, vượt 38,53 ha so với kế hoạch. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 50,65 ha và giảm 12,12 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các dự án: Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tại nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên; dự án đất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT;…

* Đất ở tại đô thị

Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt là 413,93 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 379,58 ha, đạt 91,70%, thấp hơn 34,35 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 7,13 ha và giảm 41,48 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các dự án: Điểm tái định cư Him Lam WB; xây dựng điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1); xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;…

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 35,40 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 24,06 ha, đạt 67,97%, thấp hơn 11,34 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 3,64 ha và giảm 7,70 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các công trình: Dự án trụ sở cơ quan thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m; xây mới trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh;…

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức công trình sự nghiệp

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 6,91 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 6,76 ha, đạt 97,83%, thấp hơn 0,15 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 0,08 ha và giảm 0,23 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các công trình: Xây mới trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh Điện Biên; xây mới trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng;…

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Diện tích đất theo kế hoạch được phê duyệt là 78,61 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 81,47 ha, đạt 103,64%, vượt 2,86 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 1,95 ha và tăng 0,91 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Nguyên nhân diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng vượt so với kế hoạch đề ra do trong năm 2020 một số công trình thực hiện dự kiến lấy vào đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng nhưng chưa thực hiện như: Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên; giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Diện tích đất theo kế hoạch được phê duyệt là 1,18 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 5,07 ha, đạt 429,66%, vượt 3,89 ha so với kế hoạch được duyệt do kết quả kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất sinh hoạt cộng đồng

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 4,14 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 4,41 ha, đạt 106,52%, vượt 0,27 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 0,61 ha và giảm 0,34 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các công trình: Xây mới nhà văn hóa bản Khá, bản Noong Chứn phường Nam Thanh; xây mới nhà văn hoá bản Loọng Luông 2, xã Mường Phăng;…

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 5,26 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 6,57 ha, đạt 124,90%, vượt 1,31 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 6,57 ha và giảm 5,26 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện được công trình xây dựng công viên Hồ điều hòa.

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 199,25 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 214,53 ha, đạt 107,67%, vượt 15,28 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 10,25 ha và tăng 5,03 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu Hu 2; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B;...

* Đất có mặt nước chuyên dùng

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 589,84 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 645,97 ha, đạt 109,52%, vượt 56,13 ha so với kế hoạch được duyệt do kết quả kiểm kê đất đai năm 2019.

* Đất phi nông nghiệp khác

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 0,36 ha, đến hết năm 2020 thực hiện được 0,47 ha, đạt 130,56%, vượt 0,11 ha so với kế hoạch được duyệt do kết quả kiểm kê đất đai năm 2019.

c) Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng của thành phố được duyệt trong năm kế hoạch 2020 là 69,57 ha, đến hết năm 2020 diện tích này còn 19,59 ha, đạt 28,16%, thấp hơn 49,98 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 51,40 ha và tăng 1,42 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Nguyên nhân diện tích đất chưa sử dụng vượt so với kế hoạch do trong năm 2020 một số công trình thực hiện dự kiến lấy vào đất chưa sử dụng nhưng chưa thực hiện như: Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên; bến xe Thanh Minh; xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư tổ dân phố 14, Phường Thanh Bình;...

## 2.2. Đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

- Một số công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai chậm do thiếu vốn đầu tư nên phải chuyển tiếp sang năm sau.

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức còn chủ quan, không có dự án tiền khả thi nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện.

- Một số công trình, dự án đầu tư lập hồ sơ đất đai chưa kịp thời, một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai hoặc chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt thấp (08 chỉ tiêu thấp hơn so với kế hoạch: Đất quốc phòng, đất an ninh, đất thương mại dịch vụ, đất phát triển hạ tầng, đất bãi thải xử lý chất thải, đất ở tại đô thị, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp) do chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn vốn để thực hiện.

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp: 03 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch được duyệt (đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản).

## 2.3. Đánh giá những nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

- Công tác lập, trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa kịp thời; UBND tỉnh phê duyệt phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2020 vào ngày 21/7/2019 tại Quyết định số 701/QĐ-UBND. Tính đến nay việc triển khai thực hiện kế hoạch mới được 4 tháng, do vậy cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra đều chưa đạt.

- Các nhà đầu tư sau khi thỏa thuận được địa điểm xây dựng công trình còn chậm làm các thủ tục theo quy định để Nhà nước thu hồi, giao đất, cho thuê đất.

- Tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm so với tiến độ được cấp phép, nhiều công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, giao mặt bằng nhưng chậm triển khai thực hiện.

- Do thiếu vốn nên nhiều ngành, lĩnh vực đã không thực hiện theo kế hoạch hoặc thực hiện với tiến độ chậm.

- Kế hoạch sử dụng đất chưa tính sát vốn đúng khả năng phát triển thực tế tại địa phương nên trong quá trình thực hiện một số hạng mục không thực hiện được.

- Công tác quản lý đất đai chưa được chặt chẽ nhất là cấp cơ sở đã dẫn đến việc sử dụng đất chưa hợp lý, chưa kiên quyết giải quyết kịp thời nên còn tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, sử dụng sai mục đích và kém hiệu quả.

- Chính sách về giá đất, đơn giá bồi thường của nhà nước tuy đã được cụ thể, chi tiết nhưng còn chưa rõ ràng và gắn kết với nhau, thiếu cơ sở khi xem xét bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án.

- Nhiều chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vượt so kế hoạch được duyệt nhưng chủ yếu là đất nông nghiệp là do một số công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 dự kiến khi thực hiện sẽ thu hồi vào các loại đất này nhưng đến nay chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất của một số loại đất trong nhóm đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra (do thiếu vốn đầu tư, tiến độ thực hiện các công trình chậm,…) nên chỉ tiêu sử dụng đất không đạt được so với kế hoạch được duyệt.

- Ý thức chấp hành của người sử dụng đất trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa cao. Một số công trình chậm thực hiện được do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn khi người sử dụng đất cản trở, không chấp hành việc trả lại mặt bằng để thi công công trình.

# III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

- 3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ KHSDĐ cấp tỉnh

Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên đang triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh nên chưa có chỉ tiêu phân bổ cho các huyện, thành, thị.

## 3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

### 3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Tổng chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 403,45 ha với 42 công trình, dự án, bao gồm các dự án chưa thực hiện và đang thực hiện năm 2020. Cụ thể:

Bảng 07: Danh mục các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất

năm 2020, tiếp tục thực hiện năm 2021

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích (ha) | Xã/Phường | Địa điểm | Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy chứng nhận đầu tư… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng (42 dự án) | 403,45 |  |  |  |
| I | Đất quốc phòng, an ninh | 16,88 |  |  |  |
| 1 | Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực lượng vũ trang huyện | 8,00 | Xã Nà Nhạn | Bản Huổi Hộc | Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 v/v phê duyệt quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT của Ban CHQS huyện ĐB, tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 2 | Thao trường huấn luyện xã Mường Phăng | 5,00 | Xã Mường Phăng | Bản Khá | Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 V/v phê duyệt quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT của Ban CHQS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên |
| 3 | Mở rộng trụ sở công an Phường Nam Thanh | 0,03 | Phường Nam Thanh | Tổ phố 6, Tiền Phong | Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 ngày 9/7/2019 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công an cấp huyện, phường, thị trấn; Văn bản số 1066/BCA-H02 của Bộ Công an về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc bộ |
| 4 | Xây dựng công an phường Noong Bua | 0,15 | Phường Noong Bua | Khu phố 6 |  |
| 5 | Mở rộng trụ sở công an thành phố Điện Biên Phủ | 0,45 | Phường Nam Thanh | Tổ phố 3, Tiền Phong | Quyết định số 5620/QĐ-BCA-H02 ngày 20/09/2018 của Bộ Công An phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở công an thành phố |
| 6 | Xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động | 3,25 | Phường Nam Thanh | Bản Pom Loi |  |
| II | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất | 381,62 |  |  |  |
| 1 | Dự án tái định cư | 26,40 |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tại nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên | 1,18 | Xã Mường Phăng | Bản Yên, Bản Trung Tâm | Quyết định số 916/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải v/v phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL279B, tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 1.2 | Điểm tái định cư Him Lam WB | 5,42 | Phường Him Lam | Tổ 6 | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 1.3 | Điểm tái định cư đường 60m (khu công viên trẻ thơ) | 0,47 | Phường Him Lam | Tổ 11 | Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND thành phố Điện Biên Phủ Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật |
| 1.4 | Xây dựng điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1) | 12,72 | Phường Thanh Trường | Bản Mớ | Thông báo số 681-TB/TU ngày 28/01/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về chủ trương điều chỉnh vị trí, địa điểm quy hoạch bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp sân bay Điện Biên; Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng điểm tái định cư số 1 dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên; Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tái định cư số 1 dự án nâng cấp cảng hàng không Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 1.5 | Xây dựng điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên | 1,84 | Phường Thanh Trường | Khu C13 | Thông báo số 876-TB/TU ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thông báo chủ trương điều chỉnh địa điểm tái định cư và di dời các cơ quan, tổ chức, công trình công cộng thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; Quyết định số 135/QD-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều kênh dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 1.6 | Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên | 4,77 | Phường Thanh Trường | Phố 4 | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp cảng hàng không Điện Biên; Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 2 | Đất ở tại đô thị | 6,64 |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư tổ dân phố 14, Phường Thanh Bình | 3,44 | Phường Thanh Bình | Tổ dân phố 14 | Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ v/v phê duyệt báo cáo KTKT Công trình xây dựng CSHT để đấu giá QSDĐ tổ 14, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên. Thông báo số 1383/TB-UBND ngày 15/9/2020 để thực hiện dự án: Xây dựng CSHT để đấu giá QSDĐ tổ 14, phờng Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên |
| 2.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Him Lam | 3,20 | Phường Him Lam | Tổ 6 | Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 UBND thành phố Điện Biên Phủ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT để đấu giá QSDĐ trên khu đất 3,32 ha tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 3 | Dự án khu đô thị | 21,70 |  |  |  |
| 3.1 | Dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường | 20,35 | Phường Thanh Trường | Tổ dân phố 5 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới Nam Thanh Trường; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên |
| 3.2 | Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ | 1,35 | Phường Mường Thanh | Tổ 10 | Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng Khu đất xây dựng trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ. Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4 | Dự án phát triển hạ tầng | 21,50 |  |  |  |
| 4.1 | Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m | 21,50 | Phường Him Lam, Noong Bua |  | Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh; Văn bản số 40/HĐND-KTNS ngày 16/3/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,31 |  |  |  |
| 5.1 | Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Điện Biên Phủ | 0,01 | Phường Him Lam | Tổ 10 | Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên với nội dung Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 5.2 | Xây mới trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh | 0,30 | Phường Noong Bua | Bản Noong Bua | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1964/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã Hội Việt Nam về việc phê duyệt đầu tư Trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 6 | Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp | 0,23 |  |  |  |
| 6.1 | Xây mới trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh Điện Biên | 0,03 | Phường Him Lam | Tổ 2 | Thông báo số 544-TB/TU ngày 12/7/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về lựa chọn vị trí, địa điểm khu đất xây dựng Trụ sở văn phòng thường trú Báo nhân dân tại tỉnh Điện Biên; Văn bản số 2899/CV/VPTW/ND ngày 26/10/2018 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương v/v sử dụng nguồn quỹ đất phát triển hoạt động sự nghiệp của Báo Nhân dân để xây dựng trụ sở các văn phòng thường trú. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 6.2 | Xây mới trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng | 0,20 | Phường Noong Bua | Bản Noong Bua | Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu: Trụ sở làm việc trung tâm kiểm định chất lượng tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 7 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | 4,98 |  |  |  |
| 7.1 | Dự án đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ | 4,98 | Phường Mường Thanh | Đồi A1, đồi F | Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 8 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1,92 |  |  |  |
| 8.1 | Xây dựng mở rộng trạm cấp nước sạch - nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm | 1,92 | Phường Him Lam | Tổ 1 | Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng trạm cấp nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm |
| 9 | Đất thương mại dịch vụ | 0,09 |  |  |  |
| 9.1 | Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng | 0,09 | Xã Mường Phăng | Bản Bua | Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên Chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên |
| 10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,08 |  |  |  |
| 10.1 | Xây mới nhà văn hóa bản Noong Chứn | 0,08 | Phường Nam Thanh | Bản Noong Chứn | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 11 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 5,26 |  |  |  |
| 11.1 | Xây dựng công viên Hồ điều hòa | 5,26 | Phường Noong Bua | Bản Phiêng Bua | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 12 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 1,57 |  |  |  |
| 12.1 | Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lich Điện Biên Phủ | 1,57 | Phường Thanh Trường | Tổ 4 | Quyết định số 1469/QĐ-BVHTTDL ngày 16/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2192/QĐ-BVHTTDL ngày 25/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản số 1241/SKHĐT-KTĐN của Sở KH và ĐT; Văn bản 312/BTHDADL-BPĐB ngày 14/9/2017 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho năm kế hoạch 2018. Nghị Quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 13 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | 1,06 |  |  |  |
| 13.1 | Xây mới trường tiểu học Thanh Minh | 1,06 | Xã Thanh Minh | Tổ 2 | Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2 (2017-2020). Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 14 | Đất công trình năng lượng | 12,26 |  |  |  |
| 14.1 | Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên | 2,96 | Các phường, xã |  | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 14.2 | Nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu Hu 2 | 9,30 | Xã Nà Nhạn | Bản Nà Pen 1, 2 | Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh ĐB Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Thủy điện Nậm Khẩu Hu 2, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15 | Đất giao thông | 275,22 |  |  |  |
| 15.1 | Nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng | 6,59 | Xã Thanh Minh |  | Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp đường vào khu du tích sở chỉ huy chiến dịch ĐBP ở Mường Phăng. Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
|  |  | 9,90 | Xã Pá Khoang, Mường Phăng |  |  |
| 15.2 | Bến xe Thanh Minh | 2,10 | Xã Thanh Minh | Tổ dân phố 1 |  |
| 15.3 | Xây dựng cầu bản Phiêng Lơi xã Thanh Minh | 0,11 | Xã Thanh Minh | Bản Phiêng Lơi | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15.4 | Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B | 23,82 | Xã Mường Phăng, Nà Tấu |  | Quyết định số 916/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL279B, tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15.5 | Đầu tư xây dựng bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ | 1,54 | Phường Thanh Trường | Bản Che Phai | Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Bến xe khách thành phố Điện Biên, tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15.6 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) | 214,52 | Phường Thanh Trường, Thanh Bình |  | Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 15.7 | Đường 60 m | 10,80 | Phường Him Lam, Noong Bua | Tổ dân phố 18, 17, 12, 16 (phường Him Lam), Bản phiêng Bua, bản Noong Bua (phường Noong Bua) | Văn bản số 3957/UBND-CN ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15.8 | Xây dựng tuyến đường từ cầu A1 - Cầu C4 | 3,34 | Phường Mường Thanh, Nam Thanh |  | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên (QĐ phê duyệt dự án: 1186 và 1398) |
| 15.9 | Đường ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Thanh Minh (Bổ sung nút N2 đến nút N20 khu tái định cư Noong Bua) | 2,50 | Phường Him Lam, Noong Bua |  | Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án ổn định dân cư, ổn định phát triển kinh tế xã hội vùng TĐC thủy Điện Sơn La. Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 16 | Đất thủy lợi | 2,40 |  |  |  |
| 16.1 | Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ từ hồ Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pốm, xã Thanh Minh | 1,10 | Xã Thanh Minh |  | Văn bản số 570/UBND-TH ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v đồng ý chủ trương bổ sung dự án: Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ từ hồ Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pốm, xã Thanh Minh vào kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm thuộc bản Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020 của Cty CP Cấp nước Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 16.2 | Mương tiêu thoát nước khu tái định cư đoạn từ Hồ điều hòa Noong Bua (Sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6 khu tái định cư Noong Bua | 1,30 | Phường Noong Bua |  | Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| III | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, nhận góp vốn bằng QSDĐ | 4,95 |  |  |  |
| 1 | Đấu giá quỹ đất công ích | 4,95 |  |  |  |
| 1.1 | Đấu thầu quỹ đất công ích | 4,95 | Phường Thanh Trường | Các tổ, bản | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ |

### 3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Xác định các danh mục công trình, dự án nhu cầu sử dụng đất của thành phố được đăng ký mới sử dụng đất trong năm 2021 với 41 công trình, dự án tổng diện tích 99,89 ha. Cụ thể như sau:

Bảng 08: Danh mục các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích (ha) | Xã/Phường | Địa điểm | Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy chứng nhận đầu tư… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng (41 dự án) | 99,89 |  |  |  |
| A1 | Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh | 23,51 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng khu kỹ thật tổng hợp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh | 0,25 | Phường Him Lam | Tổ 9 | Công văn số 2351/UBND-KTN ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao đất bổ sung xây dựng khu kỹ thuật tổng hợp, kho chứa xăng dầu của bộ chỉ huy bộ đôi biên phòng tỉnh |
| 2 | Trận địa SMPK 12,7 mm | 2,00 | Phường Him Lam, Tân Thanh |  | Văn bản số 866/ĐK-BCH ngày 29/9/2020 của BCHQS thành phố Điện Biên Phủ Nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ của Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ |
| 3 | Trụ sở phòng kỹ thuật hình sự và giám định tư pháp | 0,25 | Phường Noong Bua | Đối diện BV Tỉnh |  |
| 4 | Xây dựng công an phường Mường Thanh | 0,12 | P.Mường Thanh |  | Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 ngày 9/7/2019 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công an cấp huyện, phường, thị trấn; Văn bản số 1066/BCA-H02 của Bộ Công an về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc bộ |
| 5 | Xây dựng công an xã Thanh Minh | 0,16 | Xã Thanh Minh | Trường tiểu học Thanh Minh |  |
| 6 | Xây dựng công an xã Nà Nhạn | 0,20 | Xã Nà Nhạn | Bản Nà Ngám 2; Cạnh Uỷ ban nhân dân xã Nà Nhạn |  |
| 7 | Xây dựng công an xã Mường Phăng | 0,18 | Xã Mường Phăng |  |  |
| 8 | Xây dựng công an xã Pá Khoang | 0,15 | Xã Pá Khoang | Nằm trên đất trụ sở UBND hiện trạng |  |
| 9 | Xây dựng thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ tại địa bàn xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ | 20,20 | Xã Thanh Minh |  | Quyết định số 1583a/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc chủ trương xây dựng thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ |
| A2 | Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh | 62,86 |  |  |  |
| I | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất | 62,86 |  |  |  |
| 1 | Dự án tái định cư | 15,72 |  |  |  |
| 1.1 | Điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên (Bổ sung điểm tái định cư C13 mở rộng phường Thanh trường) | 3,83 | Phường Thanh Trường | Phố 11 | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Điện Biên quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án, đầu tư xây dựng điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên |
| 1.2 | Dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố và đấu giá đất | 5,00 | Phường Nam Thanh | Bản Khá |  |
| 1.3 | Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ | 6,89 | Phường Nam Thanh, Mường Thanh | Bản Hoong En, (Phường Nam Thanh), tổ dân phố 2 (phường Mường Thanh) | Thông báo số 272-TB/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức đối tác công tư; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 2 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,16 |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên | 0,16 | Phường Him Lam |  | Văn bản số 391/TTr-PGD ngày 05/11/2020 của phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ v/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để Xây dựng trụ sở phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ |
| 3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | 5,00 |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng trường phổ thông Dân tộc nội trú | 5,00 | Phường Him Lam, xã Thanh Minh | Bản Him Lam 2 | Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 06/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kê hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên |
| 4 | Đất giao thông | 41,98 |  |  |  |
| 4.1 | Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT | 41,98 | Phường Thanh Trường, xã Thanh Minh |  | Thông báo số 271-TB/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| A3 | Công trình, dự án cấp huyện | 13,52 |  |  |  |
| I | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất | 13,52 |  |  |  |
| 1 | Đất ở tại đô thị | 0,14 |  |  |  |
| 1.1 | Khu đất đấu giá tổ 7 phường Thanh Bình | 0,14 | Phường Thanh Bình | Tổ 7 | Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng khu dân cư tổ dân phố 7 và chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên |
| 2 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,12 |  |  |  |
| 2.1 | Xây mới trụ sở ủy ban nhân dân xã Pá khoang | 0,12 | Xã Pá Khoang | Bản Co Cượm; Đối diện UBND hiện trạng | Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án Xây mới trụ sở ủy ban nhân dân xã Pá Khoang |
| 3 | Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp | 0,18 |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng tòa nhà làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng | 0,18 | Phường Noong Bua | Tổ 3; Nằm trong điểm TĐC Khe chít 2 lô DTPT 03) | Báo cáo số 748/BC-SKHCN ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Điện Biên báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: đầu tư thiết bị trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên |
| 4 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,96 |  |  |  |
| 4.1 | Nhà văn hóa Bản Noong Bua | 0,04 | Phường Noong Bua | Bản Noong Bua | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.2 | Xây mới nhà văn hóa bản Xôm | 0,06 | Xã Pá Khoang | Bản Xôm | Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ v/v điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tổ dân phố, bản năm 2020; Văn bản số 564/UBND ngày 22/4/2020 về việc hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tổ dân phố, bản năm 2020 |
| 4.3 | Xây mới nhà văn hóa bản Nghịu | 0,04 | Xã Pá Khoang | Bản Nghịu |  |
| 4.4 | Xây mới nhà văn hóa Đông Mệt 1 | 0,05 |  | Đông Mệt 1 | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.5 | Xây mới nhà văn hóa Đông Mệt 2 | 0,11 |  | Đông Mệt 2 |  |
| 4.6 | Xây mới nhà văn hóa Bản Hả | 0,10 |  | Bản Hả |  |
| 4.7 | Mở rộng nhà văn hóa tổ 6 (tổ dân phố 21 cũ) | 0,02 | Phường Tân Thanh | Tổ 6 | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.8 | Mở rộng nhà văn hóa tổ dân phố 4 | 0,05 | Phường Thanh Trường | Tổ dân phố 4 | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.9 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 6 (tổ dân phố 20 cũ) | 0,06 | Phường Tân Thanh | Tổ 6 | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4.10 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 5 (tổ dân phố 14 cũ) | 0,03 | Phường Tân Thanh | Tổ 5 | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4.11 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 5 | 0,04 | Phường Mường Thanh | Tổ 5 | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4.12 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 1 | 0,02 | Phường Thanh Bình | Tổ 1 | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4.13 | Xây mới nhà văn hóa các bản | 0,30 | Xã Mường Phăng | Bản Khẩu Cắm, Bản Co Luống, Bản Lọng Luông 1, Bản Yên 2, Bản Tân Bình, Bản Co Líu | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.14 | Xây mới nhà văn hóa cụm Noọng Hỏm | 0,04 | Xã Thanh Minh | Cụm Noọng Hỏm | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 0,35 |  |  |  |
| 5.1 | Cải tạo nâng cấp trường THCS Nam Thanh | 0,35 | Phường Nam Thanh |  | Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phụ trợ trường THCS Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ |
| 6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 0,50 |  |  |  |
| 6.1 | Xây dựng sân vận động và nhà thi đấu đa năng | 0,50 | Xã Pá Khoang | Bản Co Cượm | Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của HĐND thành phố Điện Biên Phủ về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ |
| 7 | Đất giao thông | 7,40 |  |  |  |
| 7.1 | Kè và đường giao thông tổ dân phố 1 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ | 0,30 | Phường Mường Thanh | Tổ dân phố 1 | Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án chuẩn bị đầu tư |
| 7.2 | Mở rộng đường vào nghĩa trang C1 phường Thanh Trường | 7,00 | Phường Thanh Trường | Tổ 10, Tổ 3, Tổ 2, Tổ 8 | Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND thành phố Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 7.3 | Đường bê tông từ tổ dân phố 6 phường Him Lam đến đường tránh QL 279 phường Him Lam | 0,10 | Phường Him Lam | Tổ dân phố 6 | Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình: Đường bê tông tổ dân phố 6 phường Him Lam đến đường tránh QL 279, phường Him Lam |
| 8 | Đất thủy lợi | 3,70 |  |  |  |
| 8.1 | Xây dựng kè chống xói lở sông Nậm Rốm | 3,10 | Phường Nam Thanh, Thanh Trường |  | Kế hoạch số 1680/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ Kế hoạch điều tra khảo sát đo đạc thực hiện dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở sông Nậm Rốm, thuộc hạng mục từ cầu A1 xuống cầu C4 dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ" giai đoạn 2 (2017-2020) |
| 8.2 | Sửa chữa nâng cấp kênh mương D3, kè bảo vệ khu dân cư tổ 2 phường Mường Thanh | 0,60 | Phường Mường Thanh | Tổ dân phố 2 | Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án chuẩn bị đầu tư |
| 9 | Đất công trình bưu chính viễn thông | 0,02 |  |  |  |
| 9.1 | Xây dựng trạm BTS tại khu vực bản Vang, Pá Trà, xã Pá Khoang | 0,02 | Xã Pá Khoang | Bản Vang | Văn bản số 1847/SNN-LN ngày 21/9/2020 của Sở NN và PTNT v/v hướng dẫn các thủ tục liên quan đến trồng rừng thay thế, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện xây dựng trạm BTS tại khu vực bản Vang, Pá Trả, xã Pá Khoang |
| 10 | Đất chợ | 0,15 |  |  |  |
| 10.1 | Mở rộng chợ C13 | 0,15 | Phường Thanh Trường |  |  |

Nhu cầu chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của các hộ gia đình cá nhân là 4,69 ha; trong đó, đất ở nông thôn 1,19 ha, đất ở đô thị 3,62 ha. Chuyển mục đích nội bộ đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân là 1,66 ha; trong đó: Đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác 0,02 ha, đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm 0,87 ha, đất trồng cây hàng năm khác sang đất trồng cây lâu năm 0,77 ha.

### 3.1.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ

Bảng 09: Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2020 | Nhu cầu năm 2021 | Diện tích kế hoạch 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất quốc phòng | 511,52 | 35,45 | 546,97 |
| 2 | Đất an ninh | 133,07 | 4,94 | 136,84 |
| 3 | Đất xây dựng cơ sở hạ tầng | 706,72 | 289,23 | 989,03 |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| + | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 9,66 | 0,00 | 9,45 |
| + | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | 63,51 | 7,83 | 66,99 |
| + | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 7,59 | 1,17 | 8,76 |
| + | Đất giao thông | 474,47 | 272,00 | 741,64 |
| + | Đất thủy lợi | 82,57 | 5,18 | 81,34 |
| + | Đất công trình năng lượng | 41,72 | 12,26 | 53,98 |
| + | Đất công trình bưu chính viễn thông | 5,93 | 0,02 | 5,95 |
| 4 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 24,06 | 9,19 | 31,96 |
| 5 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 6,76 | 0,19 | 6,01 |
| 6 | Đất ở tại nông thôn | 276,37 | 23,80 | 296,78 |
| 7 | Đất ở tại đô thị | 379,58 | 34,59 | 391,21 |
| 8 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 7,37 | 1,92 | 9,00 |
| 9 | Đất thương mại dịch vụ | 41,80 | 8,69 | 50,08 |
| 10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 5,02 | 0,09 | 5,11 |
| 11 | Đất khu vui chơi giải trí, công cộng | 6,57 | 5,71 | 12,28 |
| 12 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 4,41 | 1,21 | 5,47 |
| 13 | Đất trồng cây hàng năm khác | 9.168,89 | 0,02 | 9.097,44 |
| 14 | Đất trồng cây lâu năm | 612,54 | 1,64 | 551,32 |
|  | Tổng cộng |  | 416,67 |  |

Chi tiết:

* Đất quốc phòng

Diện tích đất quốc phòng năm 2020 trên địa bàn thành phố là 511,52 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 511,52 ha.

- Diện tích tăng 35,45 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 29,33 ha (trong đó: Đất trồng cây hàng năm khác 5,42 ha; đất rừng phòng hộ 22,73 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,18 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 2,43 ha (trong đó: Đất thương mại dịch vụ 0,25 ha; đất có di tích lịch sử văn hóa 2,00 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,18 ha).

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang 3,69 ha.

Diện tích tăng thêm để thực hiện dự án:

+ Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực lượng vũ trang huyện trên địa bàn xã Nà Nhạn.

+ Xây dựng khu kỹ thật tổng hợp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh trên địa bàn phường Him Lam.

+ Trận địa SMPK 12,7 mm trên địa bàn phường Tân Thanh.

+ Thao trường huấn luyện xã Mường Phăng.

+ Xây dựng thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ tại địa bàn xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.

Đến năm 2021, diện tích đất quốc phòng là 546,97 ha, tăng 35,45 ha so với năm 2020.

* Đất an ninh

Diện tích đất an ninh năm 2020 trên địa bàn thành phố là 113,07 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 131,90 ha.

- Diện tích đất an ninh tăng 4,94 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 4,36 ha (trong đó: Đất trồng lúa 2,95 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,07 ha; đất trồng cây lâu năm 0,48 ha; đất rừng sản xuất 0,15 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,71 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 0,58 ha (trong đó: Đất phát triển hạ tầng 0,38 ha; đất ở tại đô thị 0,05 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15 ha).

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án:

+ Trụ sở phòng kỹ thuật hình sự và giám định tư pháp trên địa bàn phường Noong Bua.

+ Xây mới công an các xã Thanh Minh, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang.

+ Xây mới, mở rộng công an các phường Mường Thanh, Noong Bua, Nam Thanh.

+ Mở rộng trụ sở công an thành phố Điện Biên Phủ.

+ Xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động trên địa bàn phường Nam Thanh.

- Diện tích giảm 1,17 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Điện Biên.

Đến năm 2021, diện tích đất an ninh là 136,84 ha, thực tăng 3,77 ha so với năm 2020.

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2020 trên địa bàn thành phố là 706,72 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 699,80 ha.

- Diện tích tăng 289,23 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 257,96 ha (trong đó: Đất trồng lúa   135,47 ha; đất trồng cây hàng năm khác 46,91 ha; đất trồng cây lâu năm 41,24 ha; đất rừng phòng hộ 5,33 ha; đất rừng sản xuất 8,59 ha; đất nuôi trồng thủy sản  19,07 ha; đất nông nghiệp khác 1,35 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 31,23 ha (trong đó: Đất an ninh 1,17 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,27 ha; đất có di tích lịch sử văn hóa 0,20 ha; đất ở tại nông thôn 3,39 ha; đất ở tại đô thị 19,81 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,03 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,11 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 5,21  ha).

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang 0,04 ha.

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án:

+ Công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, thể thao, giáo dục, năng lượng trong khu tái định cư, khu đô thị, khu dân cư.

+ Đất giao thông 12 dự án; đất thuỷ lợi 04 dự án; đất công trình năng lượng 02 dự án; đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 03 dự án; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 01 dự án; đất xây dựng cơ sở văn hóa 01 dự án; đất công trình bưu chính viễn thông 01 dự án; đất chợ 01 dự án; 01 dự án phát triển hạ tầng.

- Diện tích giảm 6,92 ha do chuyển sang đất an ninh 0,38 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,70 ha; đất ở tại nông thôn 1,50 ha; đất ở tại đô thị 3,55 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,54 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,07 ha; đất khu vui chơi giải trí, công cộng 0,18 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất phát triển hạ tầng của thành phố là 989,03 ha, thực tăng so với năm 2020 là 282,31 ha.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 trên địa bàn thành phố là  24,06 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 22,77 ha.

- Diện tích tăng thêm 9,19 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 7,42 ha (trong đó: Đất trồng lúa 0,47 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,22 ha; đất trồng cây lâu năm 1,81 ha; đất rừng sản xuất 0,12 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,80 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 0,49 ha (trong đó: Đất thương mại dịch vụ 0,16 ha; đất phát triển hạ tầng 0,54 ha; đất ở tại đô thị 1,07 ha).

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án:

+ Xây dựng trụ sở phòng giáo dục và đào tạo thành phố Điện Biên trên địa bàn phường Him Lam.

+ Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Điện Biên Phủ.

+ Xây mới trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phường Him Lam, Noong Bua.

+ Trụ sở thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m.

+ Xây mới trụ sở ủy ban nhân dân xã Pá khoang.

- Diện tích giảm 1,29 ha do chuyển sang đất an ninh 0,15 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,04 ha; đất phát triển hạ tầng 0,04 ha; đất ở tại đô thị 1,06 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của thành phố là   31,96 ha, thực tăng so với năm 2020 là 7,90 ha.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 trên địa bàn thành phố là 6,76 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5,82 ha.

- Diện tích tăng thêm 0,19 ha. Trong đó:

+ Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang 0,14 ha (trong đó: Đất trồng cây lâu năm 0,01 ha; đất rừng sản xuất 0,12 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,01 ha).

- Diện tích đất phi nông nghiệp chuyển sang 0,05 ha (toàn bộ diện tích là đất ở tại đô thị).

Diện tích tăng thêm để thực hiện dự án:

+ Xây mới trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh Điện Biên trên địa bàn phường Him Lam.

+ Xây dựng tòa nhà làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trên địa bàn phường Noong Bua.

+ Xây mới trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng trên địa bàn phường Noong Bua.

+ Xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp trong dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường.

- Diện tích giảm 0,94 ha do chuyển sang đất ở tại đô thị.

Đến năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của thành phố là 6,01 ha, thực giảm so với năm 2020 là 0,75 ha.

* Đất ở tại nông thôn

Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2020 trên địa bàn thành phố là 276,37 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 272,98 ha.

- Diện tích tăng thêm 23,80 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 22,21 ha (trong đó: Đất trồng lúa 3,81 ha; đất trồng cây hàng năm khác 7,89 ha; đất trồng cây lâu năm 4,10 ha; đất rừng sản xuất 5,04 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,37 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 1,59 ha (trong đó: Đất phát triển hạ tầng 1,50 ha; đất sinh hoạt cộng dồng 0,04 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,05 ha).

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án sau:

+ Dự án khu dân cư thuộc dự án Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT.

+ Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tại nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Mường Phăng.

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Thanh Minh, Mường Phăng, Nà Nhạn, Nà Tấu.

- Diện tích giảm 3,39 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, giáo dục đào tạo.

Đến năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn của thành phố là 296,78 ha, thực tăng so với năm 2020 là 20,41 ha.

* Đất ở tại đô thị

Diện tích đất ở tại đô thị năm 2020 trên địa bàn thành phố là 378,52 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 356,62 ha.

- Diện tích tăng thêm 34,59 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 28,53 ha (trong đó: Đất trồng lúa 5,86 ha; đất trồng cây hàng năm khác 6,22 ha; đất trồng cây lâu năm 12,44 ha; đất rừng sản xuất 0,02 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,88 ha; đất nông nghiệp khác 1,11 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 6,03 ha (trong đó: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,02 ha; đất phát triển hạ tầng 3,55 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,06 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,94 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,05 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,41 ha).

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang 0,03 ha.

Diện tích tăng thêm để thực hiện dự án:

+ Khu đất đấu giá tổ 7 phường Thanh Bình.

+ Điểm tái định cư Him Lam WB, tái định cư đường 60m (khu công viên trẻ thơ) trên địa bàn phường Him Lam.

+ Xây dựng điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1).

+ Xây dựng và bổ sung diện tích điểm tái định cư C13 dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

+ Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; trên địa bàn phường Thanh Trường.

+ Điểm tái định cứ số 3 dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên (Bổ sung điểm tái định cư C13 mở rộng phường Thanh trường).

+ Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Nam Thanh, Mường Thanh.

+ Dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố và đấu giá đất trên địa bàn phường Nam Thanh.

+ Điểm tái định cư Him Lam WB trên địa bàn phường phường Him Lam.

+ Dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường.

+ Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư tổ dân phố 14, phường Thanh Bình, Him Lam.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Him Lam.

+ Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các phường.

- Diện tích giảm 22,96 ha do chuyển sang các loại đất: Đất an ninh 0,05 ha; đất thương mại, dịch vụ 1,00 ha; đất phát triển hạ tầng 19,81 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,17 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,05 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 ha; đất khu vui chơi giải trí, công cộng 0,92 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị của thành phố có 391,21 ha, thực tăng 11,63 ha với năm 2020.

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn thành phố là 7,37 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 7,08 ha.

- Diện tích tăng thêm 1,92 ha lấy từ đất nông nghiệp (trong đó: Đất trồng cây hàng năm khác 0,86 ha; đất trồng cây lâu năm 0,10 ha; đất rừng sản xuất 0,96 ha) để thực hiện dự án: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước sạch - nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm.

- Diện tích giảm 0,29 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,27 ha; đất ở tại đô thị 0,02 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của thành phố có 9,00 ha, thực tăng 1,63 ha với năm 2020.

* Đất thương mại dịch vụ

Diện tích đất thương mại dịch vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố là 41,80 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 41,39 ha.

- Diện tích tăng thêm 8,69 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 6,95 ha (trong đó: Đất trồng cây hàng năm khác 1,00 ha; đất trồng cây lâu năm 1,81 ha; đất rừng sản xuất 0,09 ha; đất nuôi trồng thủy sản 4,05 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 1,74 ha (trong đó: Đất phát triển hạ tầng 0,70 ha; đất ở tại đô thị 1,00 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 ha).

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án:

+ Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng.

+ Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Mường Thanh.

+ Thương mại, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m.

- Diện tích giảm 0,41 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,25 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất thương mại dịch vụ của thành phố có 50,08 ha, thực tăng 8,28 ha với năm 2020.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2020 trên địa bàn huyện là 5,02 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5,02 ha.

- Diện tích tăng thêm 0,09 ha do đất nông nghiệp khác chuyển sang để xây dựng bãi thải, xử lý chất thải nằm trong dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường.

Đến năm 2021, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của thành phố có 5,11 ha, tăng 0,09 ha với năm 2020.

* Đất khu vui chơi giải trí, công cộng

Diện tích đất khu vui chơi giải trí, công cộng năm 2020 trên địa bàn thành phố là 6,57 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 6,57 ha.

- Diện tích tăng thêm 5,71 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 4,61 ha (trong đó: Đất trồng lúa 0,55 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,44 ha; đất trồng cây lâu năm 0,68 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,94 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 1,10 ha (trong đó: Đất phát triển hạ tầng 0,18 ha; đất ở tại đô thị 0,92 ha).

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án:

+ Dự án xây dựng công viên Hồ điều hòa trên địa bàn phường Noong Bua.

+ Khu vui chơi, giải trí công cộng thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m.

Đến năm 2021, diện tích đất khu vui chơi giải trí, công cộng của thành phố có 12,28 ha, tăng 5,71 ha với năm 2020.

* Đất sinh hoạt cộng đồng

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 trên địa bàn huyện là 4,41 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 4,26 ha.

- Diện tích tăng thêm 1,21 ha. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 1,08 ha (trong đó: Đất trồng lúa 0,16 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,67 ha; đất trồng cây lâu năm 0,19 ha; đất rừng sản xuất 0,06 ha).

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 0,13 ha (trong đó: Đất phát triển hạ tầng 0,07 ha; đất ở tại đô thị 0,06 ha).

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án xây mới, mở rộng nhà văn hóa các tổ dân phố, bản, cụm trên địa bàn các xã Mường Phăng, Pá Khoang, Thanh Minh và các phường Thanh Minh, Noong Bua, Tân Thanh, Thanh Bình, Thanh Trường.

- Diện tích giảm 0,15 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,11 ha và đất ở tại nông thôn 0,04 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của thành phố có 5,47 ha, thực tăng 1,06 ha với năm 2020.

* Đất trồng cây hàng năm khác

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 trên địa bàn thành phố là 9.168,89 ha. Nhu cầu trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 9.097,42 ha.

- Diện tích tăng 0,02 ha do đất trồng lúa chuyển sang, để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây hàng năm khác tại phường Him Lam.

- Diện tích giảm 71,47 ha do chuyển sang các loại đất: Đất trồng cây lâu năm 0,77 ha; đất quốc phòng 5,42 ha; đất an ninh 0,07 ha; đất thương mại dịch vụ 1,00 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,86 ha; đất phát triển hạ tầng 46,91 ha; đất ở tại nông thôn 7,89 ha; đất ở tại đô thị 6,22 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,22 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,67 ha; đất khu vui chơi giải trí, công cộng 0,44 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 9.097,44 ha, thực giảm 71,45 ha so với năm 2020.

* Đất trồng lâu năm

Năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm trên địa bàn thành phố là 612,54 ha. Nhu cầu trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 549,68 ha.

- Diện tích tăng 1,64 ha do các loại đất sau chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác 0,77 ha; đất rừng sản xuất 0,87 ha, để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm tại phường Him Lam.

- Diện tích giảm 62,86 ha do chuyển đất an ninh 0,48 ha; đất thương mại dịch vụ 1,81 ha; đất xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,10 ha; đất phát triển hạ tầng 41,24 ha; đất ở tại nông thôn 4,10 ha; đất ở tại đô thị 12,44 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,81 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,01 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,19 ha; đất khu vui chơi giải trí, công cộng 0,68 ha.

Đến năm 2021, diện tích đất trồng cây lâu năm là 551,32 ha, thực giảm 61,22 ha so với năm 2020.

## 3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ được xác định tổng hợp từ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố và phù hợp với quỹ đất của địa phương. Chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Điện Biên Phủ cụ thể như sau:

Bảng 10: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | MÃ | Dện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 30.657,79 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 27.052,53 | 88,24 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.567,41 | 11,64 |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.763,39 | 5,75 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 9.097,44 | 29,67 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 551,32 | 1,80 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.273,90 | 23,73 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.820,18 | 9,20 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.176,23 | 10,36 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 564,62 | 1,84 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 1,43 | 0,00 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.589,43 | 11,71 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 546,97 | 1,78 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 136,84 | 0,45 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 50,08 | 0,16 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 9,00 | 0,03 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 989,03 | 3,23 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |
| 2.11 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 168,11 | 0,55 |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 5,11 | 0,02 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 296,78 | 0,97 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 391,21 | 1,28 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 31,96 | 0,10 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,01 | 0,02 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |  |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 80,39 | 0,26 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 5,07 | 0,02 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 5,47 | 0,02 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 12,28 | 0,04 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |  |  |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 208,68 | 0,68 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 645,97 | 2,11 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,47 | 0,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 15,83 | 0,05 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 2.505,62 | 8,17 |

Chi tiết cho các loại đất:

### 3.3.1. Đất nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất nông nghiệp toàn thành phố là 27.052,53 ha, chiếm 88,24% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất nông nghiệp |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 203,32 | 0,75 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 19,56 | 0,07 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 374,63 | 1,38 |
| 4 | Phường Noong Bua | 164,00 | 0,61 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 43,49 | 0,16 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 9,04 | 0,03 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 229,08 | 0,85 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 3.236,14 | 11,96 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 7.389,23 | 27,31 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 7.201,15 | 26,62 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 4.435,97 | 16,40 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 3.746,92 | 13,85 |
|  | Tổng | 27.052,53 | 100,00 |

Chi tiết các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau:

* Đất trồng lúa: 3.567,41 ha (trong đó, đất chuyên trồng lúa nước  1.763,39 ha), chiếm 11,64% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất trồng lúa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 34,80 | 0,98 |
| 2 | Phường Mường Thanh | - | - |
| 3 | Phường Nam Thanh | 106,62 | 2,99 |
| 4 | Phường Noong Bua | 47,37 | 1,33 |
| 5 | Phường Tân Thanh | - | - |
| 6 | Phường Thanh Bình | - | - |
| 7 | Phường Thanh Trường | 172,76 | 4,84 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 596,68 | 16,73 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 1.562,99 | 43,81 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 581,62 | 16,30 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 335,08 | 9,39 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 129,49 | 3,63 |
|  | Tổng | 3.567,41 | 100,00 |

* Đất trồng cây hàng năm khác: 9.097,44 ha, chiếm 29,67% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất trồng cây hàng năm khác |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 85,72 | 0,94 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 14,29 | 0,16 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 167,62 | 1,84 |
| 4 | Phường Noong Bua | 44,59 | 0,49 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 14,26 | 0,16 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 7,86 | 0,09 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 15,74 | 0,17 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 860,15 | 9,45 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 2.493,12 | 27,40 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 2.171,32 | 23,87 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 1.273,79 | 14,00 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 1.948,98 | 21,42 |
|  | Tổng | 9.097,44 | 100,00 |

* Đất trồng cây lâu năm: 551,32 ha, chiếm 1,80% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất trồng cây lâu năm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 13,60 | 2,47 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 0,42 | 0,08 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 28,54 | 5,18 |
| 4 | Phường Noong Bua | 3,93 | 0,71 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 4,11 | 0,75 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 0,99 | 0,18 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 16,90 | 3,07 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 57,76 | 10,48 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 55,41 | 10,05 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 117,48 | 21,31 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 55,24 | 10,02 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 196,94 | 35,72 |
|  | Tổng | 551,32 | 100,00 |

* Đất rừng phòng hộ: 7.273,90 ha, chiếm 23,73% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại xã Nà Tấu (3.474,94 ha); xã Nà Nhạn (2.687,71 ha), xã Thanh Minh (1.100,58 ha), phường Him Lam (7,11 ha), phường Mường Thanh (2,34 ha), phường Noong Bua (1,22 ha).

* Đất rừng đặc dụng: 2.820,18 ha, chiếm 9,20% tổng diện tích tự nhiên; phân bổ trên địa bàn xã Mường Phăng (1.143,52 ha) và xã Pá Khoang (1.676,66 ha).

* Đất rừng sản xuất: 3.176,23 ha, chiếm 10,36% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất rừng sản xuất |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 43,28 | 1,36 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 2,49 | 0,08 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 61,09 | 1,92 |
| 4 | Phường Noong Bua | 62,16 | 1,96 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 25,12 | 0,79 |
| 6 | Phường Thanh Bình | - | - |
| 7 | Phường Thanh Trường | 9,17 | 0,29 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 418,41 | 13,17 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 477,44 | 15,03 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 819,71 | 25,81 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 961,77 | 30,28 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 295,59 | 9,31 |
|  | Tổng | 3.176,23 | 100,00 |

* Đất nuôi trồng thủy sản: 564,62 ha, chiếm 1,84% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất nuôi trồng thủy sản |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 17,54 | 3,11 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 0,02 | 0,00 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 10,76 | 1,91 |
| 4 | Phường Noong Bua | 4,73 | 0,84 |
| 5 | Phường Tân Thanh | - | - |
| 6 | Phường Thanh Bình | 0,19 | 0,03 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 14,35 | 2,54 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 159,62 | 28,27 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 112,56 | 19,94 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 36,08 | 6,39 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 133,43 | 23,63 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 75,34 | 13,34 |
|  | Tổng | 564,62 | 100,00 |

* Đất nông nghiệp khác: 1,43 ha, được phân bổ trên địa bàn phường Thanh Trường (0,16 ha), phường Him Lam (1,27 ha).

### 3.3.2. Đất phi nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp toàn thành phố là 3.589,43 ha, chiếm 11,71% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất phi nông nghiệp |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 408,31 | 11,38 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 148,19 | 4,13 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 140,53 | 3,92 |
| 4 | Phường Noong Bua | 164,10 | 4,57 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 84,00 | 2,34 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 69,08 | 1,92 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 444,47 | 12,38 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 238,31 | 6,64 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 208,37 | 5,81 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 262,68 | 7,32 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 1.124,04 | 31,32 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 297,35 | 8,28 |
|  | Tổng | 3.589,43 | 100,00 |

* Đất quốc phòng: 546,97 ha, chiếm 1,78% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất quốc phòng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 83,04 | 15,18 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 2,92 | 0,53 |
| 3 | Phường Nam Thanh | - | - |
| 4 | Phường Noong Bua | 0,31 | 0,06 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 2,22 | 0,41 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 1,51 | 0,28 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 11,09 | 2,03 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 5,00 | 0,91 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 8,03 | 1,47 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 4,65 | 0,85 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 408,00 | 74,59 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 20,20 | 3,69 |
|  | Tổng | 546,97 | 100,00 |

* Đất an ninh: 136,84 ha, chiếm 0,45% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất an ninh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 2,06 | 1,51 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 0,38 | 0,28 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 7,81 | 5,71 |
| 4 | Phường Noong Bua | 3,36 | 2,46 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 0,09 | 0,07 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 0,74 | 0,54 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 2,69 | 1,97 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 0,18 | 0,13 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 0,20 | 0,15 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 114,28 | 83,51 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 4,89 | 3,57 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 0,16 | 0,12 |
|  | Tổng | 136,84 | 100,00 |

* Đất thương mại dịch vụ: 50,08 ha, chiếm 0,16% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất thương mại dịch vụ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 33,99 | 67,87 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 2,40 | 4,79 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 0,55 | 1,10 |
| 4 | Phường Noong Bua | 0,18 | 0,36 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 2,92 | 5,83 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 3,98 | 7,95 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 4,72 | 9,42 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 0,14 | 0,28 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 0,13 | 0,26 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 0,52 | 1,04 |
| 11 | Xã Pá Khoang | - | - |
| 12 | Xã Thanh Minh | 0,55 | 1,10 |
|  | Tổng | 50,08 | 100,00 |

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 9,00 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ trên địa bàn phường Him Lam (7,41 ha), phường Nam Thanh (0,78 ha), phường Thanh Trường (0,27 ha), xã Nà Nhạn (0,36 ha), xã Nà Tấu (0,11 ha) và xã Thanh Minh (0,34 ha).

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:  989,03 ha, chiếm 3,23% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất phát triển hạ tầng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 100,83 | 10,19 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 51,49 | 5,21 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 47,58 | 4,81 |
| 4 | Phường Noong Bua | 75,13 | 7,60 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 24,18 | 2,44 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 29,47 | 2,98 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 309,02 | 31,24 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 43,96 | 4,44 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 98,07 | 9,92 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 40,63 | 4,11 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 55,86 | 5,65 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 112,81 | 11,41 |
|  | Tổng | 989,03 | 100,00 |

* Đất có di tích lịch sử văn hóa:  168,11 ha, chiếm 0,55% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Noong Bua | 17,44 | 10,37 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 31,43 | 18,70 |
| 3 | Phường Thanh Bình | - | - |
| 4 | Phường Thanh Trường | - | - |
| 5 | Phường Him Lam | 14,75 | 8,77 |
| 6 | Phường Nam Thanh | 0,07 | 0,04 |
| 7 | Phường Tân Thanh | 14,02 | 8,34 |
| 8 | Xã Thanh Minh | 88,42 | 52,60 |
| 9 | Xã Mường Phăng | 0,87 | 0,52 |
| 10 | Xã Nà Nhạn | - | - |
| 11 | Xã Pá Khoang | - | - |
| 12 | Xã Nà Tấu | 1,11 | 0,66 |
|  | Tổng | 168,11 | 100,00 |

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: 5,11 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ trên địa bàn phường Him Lam (0,02 ha), phường Nam Thanh (0,40 ha), phường Thanh Trường (0,09 ha), xã Thanh Minh (4,60 ha).

* Đất ở tại nông thôn: 296,78 ha, chiếm 0,97% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ trên địa bàn các xã như sau:

| TT | Xã, phường | Đất ở tại nông thôn |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Xã Mường Phăng | 58,51 | 19,71 |
| 2 | Xã Nà Nhạn | 40,12 | 13,52 |
| 3 | Xã Nà Tấu | 56,60 | 19,07 |
| 4 | Xã Pá Khoang | 39,23 | 13,22 |
| 5 | Xã Thanh Minh | 102,32 | 34,48 |
|  | Tổng | 296,78 | 100,00 |

* Đất ở tại đô thị: 391,21 ha, chiếm 1,28% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất ở tại đô thị |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 94,71 | 24,21 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 43,34 | 11,08 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 69,08 | 17,66 |
| 4 | Phường Noong Bua | 52,76 | 13,49 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 35,59 | 9,10 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 22,77 | 5,82 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 72,96 | 18,65 |
|  | Tổng | 391,21 | 100,00 |

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 31,96 ha, chiếm 0,10% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 1,71 | 5,35 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 8,05 | 25,19 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 0,93 | 2,91 |
| 4 | Phường Noong Bua | 14,67 | 45,90 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 1,33 | 4,16 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 1,77 | 5,54 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 0,64 | 2,00 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 0,35 | 1,10 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 0,81 | 2,53 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 0,33 | 1,03 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 0,51 | 1,60 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 0,86 | 2,69 |
|  | Tổng | 31,96 | 100,00 |

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 6,01 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ trên địa bàn phường Him Lam (2,19 ha), phường Mường Thanh (0,41 ha), phường Noong Bua (0,47 ha), phường Thanh Trường (2,85 ha), xã Nà Nhạn (0,05 ha), xã Thanh Minh (0,04 ha).

* Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 80,39 ha, chiếm 0,26% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 8,08 | 10,05 |
| 2 | Phường Mường Thanh | - | - |
| 3 | Phường Nam Thanh | 4,81 | 5,98 |
| 4 | Phường Noong Bua | 2,63 | 3,27 |
| 5 | Phường Tân Thanh | - | - |
| 6 | Phường Thanh Bình | - | - |
| 7 | Phường Thanh Trường | - | - |
| 8 | Xã Mường Phăng | 20,89 | 25,99 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 10,94 | 13,61 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 17,44 | 21,69 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 10,49 | 13,05 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 5,11 | 6,36 |
|  | Tổng | 80,39 | 100,00 |

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 5,07 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn phường Nam Thanh (1,40 ha), xã Nà Tấu (0,50 ha), xã Pá Khoang (3,16 ha).

* Đất sinh hoạt cộng đồng: 5,47 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 0,79 | 14,44 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 0,31 | 5,67 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 0,49 | 8,96 |
| 4 | Phường Noong Bua | 0,45 | 8,23 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 0,65 | 11,88 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 0,23 | 4,20 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 0,81 | 14,81 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 0,60 | 10,97 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | - | - |
| 10 | Xã Nà Tấu | - | - |
| 11 | Xã Pá Khoang | 0,36 | 6,58 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 0,78 | 14,26 |
|  | Tổng | 5,47 | 100,00 |

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 12,28 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 3,08 | 25,08 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 0,07 | 0,57 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 1,37 | 11,16 |
| 4 | Phường Noong Bua | 6,62 | 53,91 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 0,68 | 5,54 |
| 6 | Phường Thanh Bình | - | - |
| 7 | Phường Thanh Trường | 0,45 | 3,66 |
| 8 | Xã Mường Phăng | - | - |
| 9 | Xã Nà Nhạn | - | - |
| 10 | Xã Nà Tấu | - | - |
| 11 | Xã Pá Khoang | - | - |
| 12 | Xã Thanh Minh | 0,01 | 0,08 |
|  | Tổng | 12,28 | 100,00 |

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 208,68 ha, chiếm 0,68% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 23,85 | 11,43 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 6,21 | 2,98 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 5,27 | 2,53 |
| 4 | Phường Noong Bua | 1,67 | 0,80 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 1,59 | 0,76 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 8,28 | 3,97 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 25,13 | 12,04 |
| 8 | Xã Mường Phăng | 5,55 | 2,66 |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 48,79 | 23,38 |
| 10 | Xã Nà Tấu | 27,62 | 13,24 |
| 11 | Xã Pá Khoang | 6,26 | 3,00 |
| 12 | Xã Thanh Minh | 48,46 | 23,22 |
|  | Tổng | 208,68 | 100,00 |

* Đất có mặt nước chuyên dùng: 645,97 ha, chiếm 2,11% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ trên địa bàn phường Him Ham (29,11 ha), phường Mường Thanh (1,15 ha), phường Noong Bua (5,73 ha), xã Mường Phăng (14,71 ha), xã Pá Khoang (595,27 ha).

* Đất phi nông nghiệp khác: 0,47 ha, được phân bổ trên địa bàn phường Mường Thanh (0,03 ha), phường Nam Thanh (0,06 ha), phường Noong Bua (0,12 ha),  phường Thanh Bình (0,26 ha).

### 3.3.3. Đất chưa sử dụng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng của thành phố là 15,83 ha, chiếm 0,05% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất chưa sử dụng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 0,82 | 5,18 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 0,36 | 2,27 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 0,06 | 0,38 |
| 4 | Phường Noong Bua | 2,54 | 16,05 |
| 5 | Phường Tân Thanh | - | - |
| 6 | Phường Thanh Bình | 0,04 | 0,25 |
| 7 | Phường Thanh Trường | - | - |
| 8 | Xã Mường Phăng | - | - |
| 9 | Xã Nà Nhạn | 2,00 | 12,63 |
| 10 | Xã Nà Tấu | - | - |
| 11 | Xã Pá Khoang | - | - |
| 12 | Xã Thanh Minh | 10,01 | 63,23 |
|  | Tổng | 15,83 | 100,00 |

### 3.3.4. Đất đô thị

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất đô thị của thành phố là   2.505,62 ha, chiếm 8,17% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các phường trên địa bàn thành phố như sau:

| TT | Xã, phường | Diện tích đất đô thị |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| 1 | Phường Him Lam | 612,45 | 24,44 |
| 2 | Phường Mường Thanh | 168,11 | 6,71 |
| 3 | Phường Nam Thanh | 515,22 | 20,56 |
| 4 | Phường Noong Bua | 330,64 | 13,20 |
| 5 | Phường Tân Thanh | 127,49 | 5,09 |
| 6 | Phường Thanh Bình | 78,16 | 3,12 |
| 7 | Phường Thanh Trường | 673,55 | 26,88 |
|  | Tổng | 2.505,62 | 100,00 |

## 3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

* Trong năm 2021, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 364,60 ha, cụ thể:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 149,27 ha (đất chuyên trồng lúa nước 144,65 ha).

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 70,70 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 62,86 ha.

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 28,06 ha.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 15,15 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 36,01 ha.

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,55 ha.

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0,87 ha. Toàn bộ là đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

* Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 7,62 ha.

(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

## 3.5. Diện tích đất cần thu hồi

Trong năm 2021, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ là 414,49 ha. Cụ thể:

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 357,78 ha, bao gồm:

+ Đất trồng lúa: 149,25 ha (đất chuyên trồng lúa nước 144,63 ha);

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 65,33 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 62,62 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 28,06 ha;

+ Đất rừng sản xuất: 14,04 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 35,93 ha;

+ Đất nông nghiệp khác: 2,55 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi là 56,71 ha, bao gồm:

+ Đất an ninh: 1,17 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ: 0,41 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,29 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 16,98 ha;

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: 2,20 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 3,39 ha;

+ Đất ở tại đô thị: 22,96 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 1,29 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,94 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 1,08 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,15 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 5,85 ha.

(Chi tiết tại Biểu 08/CH. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

## 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Trong năm kế hoạch 2021, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là  3,76 ha, cho các mục đích sau:

- Đất quốc phòng: 3,69 ha.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 0,04 ha.

- Đất ở tại đô thị: 0,03 ha.

(Chi tiết tại Biểu 09/CH. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

## 3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021

Bảng 11: Danh mục công trình, dự án trong năm kế hoạch  2021

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích (ha) | Xã/Phường | Địa điểm | Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy chứng nhận đầu tư… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng (83 dự án) | 503,34 |  |  |  |
| A | Các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (41 dự án) | 99,89 |  |  |  |
| A1 | Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh | 23,51 |  |  |  |
| 1 | Xây dựng khu kỹ thật tổng hợp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh | 0,25 | Phường Him Lam | Tổ 9 | Công văn số 2351/UBND-KTN ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao đất bổ sung xây dựng khu kỹ thuật tổng hợp, kho chứa xăng dầu của bộ chỉ huy bộ đôi biên phòng tỉnh |
| 2 | Trận địa SMPK 12,7 mm | 2,00 | Phường Him Lam, Tân Thanh |  | Văn bản số 866/ĐK-BCH ngày 29/9/2020 của BCHQS thành phố Điện Biên Phủ Nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ của Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ |
| 3 | Trụ sở phòng kỹ thuật hình sự và giám định tư pháp | 0,25 | Phường Noong Bua | Đối diện BV Tỉnh |  |
| 4 | Xây dựng công an phường Mường Thanh | 0,12 | P.Mường Thanh |  | Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 ngày 9/7/2019 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công an cấp huyện, phường, thị trấn; Văn bản số 1066/BCA-H02 của Bộ Công an về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc bộ |
| 5 | Xây dựng công an xã Thanh Minh | 0,16 | Xã Thanh Minh | Trường tiểu học Thanh Minh |  |
| 6 | Xây dựng công an xã Nà Nhạn | 0,20 | Xã Nà Nhạn | Bản Nà Ngám 2; Cạnh Uỷ ban nhân dân xã Nà Nhạn |  |
| 7 | Xây dựng công an xã Mường Phăng | 0,18 | Xã Mường Phăng |  |  |
| 8 | Xây dựng công an xã Pá Khoang | 0,15 | Xã Pá Khoang | Nằm trên đất trụ sở UBND hiện trạng |  |
| 9 | Xây dựng thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ tại địa bàn xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ | 20,20 | Xã Thanh Minh |  | Quyết định số 1583a/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc chủ trương xây dựng thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ |
| A2 | Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh | 62,86 |  |  |  |
| I | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất | 62,86 |  |  |  |
| 1 | Dự án tái định cư | 15,72 |  |  |  |
| 1.1 | Điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên (Bổ sung điểm tái định cư C13 mở rộng phường Thanh trường) | 3,83 | Phường Thanh Trường | Phố 11 | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Điện Biên quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án, đầu tư xây dựng điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên |
| 1.2 | Dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố và đấu giá đất | 5,00 | Phường Nam Thanh | Bản Khá |  |
| 1.3 | Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ | 6,89 | Phường Nam Thanh, Mường Thanh | Bản Hoong En, (Phường Nam Thanh), tổ dân phố 2 (phường Mường Thanh) | Thông báo số 272-TB/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức đối tác công tư; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 2 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,16 |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên | 0,16 | Phường Him Lam |  | Văn bản số 391/TTr-PGD ngày 05/11/2020 của phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ v/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để Xây dựng trụ sở phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ |
| 3 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | 5,00 |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng trường phổ thông Dân tộc nội trú | 5,00 | Phường Him Lam, xã Thanh Minh | Bản Him Lam 2 | Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 06/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư, cải tạo, mở rộng quy mô các trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kê hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên |
| 4 | Đất giao thông | 41,98 |  |  |  |
| 4.1 | Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT | 41,98 | Phường Thanh Trường, xã Thanh Minh |  | Thông báo số 271-TB/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| A3 | Công trình, dự án cấp huyện | 13,52 |  |  |  |
| I | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất | 13,52 |  |  |  |
| 1 | Đất ở tại đô thị | 0,14 |  |  |  |
| 1.1 | Khu đất đấu giá tổ 7 phường Thanh Bình | 0,14 | Phường Thanh Bình | Tổ 7 | Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng khu dân cư tổ dân phố 7 và chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên |
| 2 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,12 |  |  |  |
| 2.1 | Xây mới trụ sở ủy ban nhân dân xã Pá khoang | 0,12 | Xã Pá Khoang | Bản Co Cượm; Đối diện UBND hiện trạng | Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án Xây mới trụ sở ủy ban nhân dân xã Pá Khoang |
| 3 | Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp | 0,18 |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng tòa nhà làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng | 0,18 | Phường Noong Bua | Tổ 3; Nằm trong điểm TĐC Khe chít 2 lô DTPT 03) | Báo cáo số 748/BC-SKHCN ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Điện Biên báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: đầu tư thiết bị trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên |
| 4 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,96 |  |  |  |
| 4.1 | Nhà văn hóa Bản Noong Bua | 0,04 | Phường Noong Bua | Bản Noong Bua | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.2 | Xây mới nhà văn hóa bản Xôm | 0,06 | Xã Pá Khoang | Bản Xôm | Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ v/v điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tổ dân phố, bản năm 2020; Văn bản số 564/UBND ngày 22/4/2020 về việc hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tổ dân phố, bản năm 2020 |
| 4.3 | Xây mới nhà văn hóa bản Nghịu | 0,04 | Xã Pá Khoang | Bản Nghịu |  |
| 4.4 | Xây mới nhà văn hóa Đông Mệt 1 | 0,05 |  | Đông Mệt 1 | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.5 | Xây mới nhà văn hóa Đông Mệt 2 | 0,11 |  | Đông Mệt 2 |  |
| 4.6 | Xây mới nhà văn hóa Bản Hả | 0,10 |  | Bản Hả |  |
| 4.7 | Mở rộng nhà văn hóa tổ 6 (tổ dân phố 21 cũ) | 0,02 | Phường Tân Thanh | Tổ 6 | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.8 | Mở rộng nhà văn hóa tổ dân phố 4 | 0,05 | Phường Thanh Trường | Tổ dân phố 4 | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.9 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 6 (tổ dân phố 20 cũ) | 0,06 | Phường Tân Thanh | Tổ 6 | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4.10 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 5 (tổ dân phố 14 cũ) | 0,03 | Phường Tân Thanh | Tổ 5 | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4.11 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 5 | 0,04 | Phường Mường Thanh | Tổ 5 | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4.12 | Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 1 | 0,02 | Phường Thanh Bình | Tổ 1 | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4.13 | Xây mới nhà văn hóa các bản | 0,30 | Xã Mường Phăng | Bản Khẩu Cắm, Bản Co Luống, Bản Lọng Luông 1, Bản Yên 2, Bản Tân Bình, Bản Co Líu | Nhân dân hiến đất và đóng góp chi phí thực hiện, thành phố hỗ trợ |
| 4.14 | Xây mới nhà văn hóa cụm Noọng Hỏm | 0,04 | Xã Thanh Minh | Cụm Noọng Hỏm | Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 0,35 |  |  |  |
| 5.1 | Cải tạo nâng cấp trường THCS Nam Thanh | 0,35 | Phường Nam Thanh |  | Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phụ trợ trường THCS Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ |
| 6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 0,50 |  |  |  |
| 6.1 | Xây dựng sân vận động và nhà thi đấu đa năng | 0,50 | Xã Pá Khoang | Bản Co Cượm | Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của HĐND thành phố Điện Biên Phủ về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ |
| 7 | Đất giao thông | 7,40 |  |  |  |
| 7.1 | Kè và đường giao thông tổ dân phố 1 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ | 0,30 | Phường Mường Thanh | Tổ dân phố 1 | Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án chuẩn bị đầu tư |
| 7.2 | Mở rộng đường vào nghĩa trang C1 phường Thanh Trường | 7,00 | Phường Thanh Trường | Tổ 10, Tổ 3, Tổ 2, Tổ 8 | Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND thành phố Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 7.3 | Đường bê tông từ tổ dân phố 6 phường Him Lam đến đường tránh QL 279 phường Him Lam | 0,10 | Phường Him Lam | Tổ dân phố 6 | Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình: Đường bê tông tổ dân phố 6 phường Him Lam đến đường tránh QL 279, phường Him Lam |
| 8 | Đất thủy lợi | 3,70 |  |  |  |
| 8.1 | Xây dựng kè chống xói lở sông Nậm Rốm | 3,10 | Phường Nam Thanh, Thanh Trường |  | Kế hoạch số 1680/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ Kế hoạch điều tra khảo sát đo đạc thực hiện dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở sông Nậm Rốm, thuộc hạng mục từ cầu A1 xuống cầu C4 dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ" giai đoạn 2 (2017-2020) |
| 8.2 | Sửa chữa nâng cấp kênh mương D3, kè bảo vệ khu dân cư tổ 2 phường Mường Thanh | 0,60 | Phường Mường Thanh | Tổ dân phố 2 | Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án chuẩn bị đầu tư |
| 9 | Đất công trình bưu chính viễn thông | 0,02 |  |  |  |
| 9.1 | Xây dựng trạm BTS tại khu vực bản Vang, Pá Trà, xã Pá Khoang | 0,02 | Xã Pá Khoang | Bản Vang | Văn bản số 1847/SNN-LN ngày 21/9/2020 của Sở NN và PTNT v/v hướng dẫn các thủ tục liên quan đến trồng rừng thay thế, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện xây dựng trạm BTS tại khu vực bản Vang, Pá Trả, xã Pá Khoang |
| 10 | Đất chợ | 0,15 |  |  |  |
| 10.1 | Mở rộng chợ C13 | 0,15 | Phường Thanh Trường |  |  |
| B | Các công trình, dự án chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dung đất năm 2020 (42 dự án) | 403,45 |  |  |  |
| I | Đất quốc phòng, an ninh | 16,88 |  |  |  |
| 1 | Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực lượng vũ trang huyện | 8,00 | Xã Nà Nhạn | Bản Huổi Hộc | Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 v/v phê duyệt quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT của Ban CHQS huyện ĐB, tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 2 | Thao trường huấn luyện xã Mường Phăng | 5,00 | Xã Mường Phăng | Bản Khá | Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 V/v phê duyệt quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT của Ban CHQS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên |
| 3 | Mở rộng trụ sở công an Phường Nam Thanh | 0,03 | Phường Nam Thanh | Tổ phố 6, Tiền Phong | Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 ngày 9/7/2019 của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công an cấp huyện, phường, thị trấn; Văn bản số 1066/BCA-H02 của Bộ Công an về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc bộ |
| 4 | Xây dựng công an phường Noong Bua | 0,15 | Phường Noong Bua | Khu phố 6 |  |
| 5 | Mở rộng trụ sở công an thành phố Điện Biên Phủ | 0,45 | Phường Nam Thanh | Tổ phố 3, Tiền Phong | Quyết định số 5620/QĐ-BCA-H02 ngày 20/09/2018 của Bộ Công An phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở công an thành phố |
| 6 | Xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động | 3,25 | Phường Nam Thanh | Bản Pom Loi |  |
| II | Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất | 381,62 |  |  |  |
| 1 | Dự án tái định cư | 26,40 |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tại nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên | 1,18 | Xã Mường Phăng | Bản Yên, Bản Trung Tâm | Quyết định số 916/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải v/v phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL279B, tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 1.2 | Điểm tái định cư Him Lam WB | 5,42 | Phường Him Lam | Tổ 6 | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 1.3 | Điểm tái định cư đường 60m (khu công viên trẻ thơ) | 0,47 | Phường Him Lam | Tổ 11 | Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND thành phố Điện Biên Phủ Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật |
| 1.4 | Xây dựng điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1) | 12,72 | Phường Thanh Trường | Bản Mớ | Thông báo số 681-TB/TU ngày 28/01/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về chủ trương điều chỉnh vị trí, địa điểm quy hoạch bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp sân bay Điện Biên; Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng điểm tái định cư số 1 dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên; Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tái định cư số 1 dự án nâng cấp cảng hàng không Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 1.5 | Xây dựng điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên | 1,84 | Phường Thanh Trường | Khu C13 | Thông báo số 876-TB/TU ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thông báo chủ trương điều chỉnh địa điểm tái định cư và di dời các cơ quan, tổ chức, công trình công cộng thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; Quyết định số 135/QD-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều kênh dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 1.6 | Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên | 4,77 | Phường Thanh Trường | Phố 4 | Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên chủ trương đầu tư dự án xây dựng điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp cảng hàng không Điện Biên; Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 2 | Đất ở tại đô thị | 6,64 |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư tổ dân phố 14, Phường Thanh Bình | 3,44 | Phường Thanh Bình | Tổ dân phố 14 | Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ v/v phê duyệt báo cáo KTKT Công trình xây dựng CSHT để đấu giá QSDĐ tổ 14, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên. Thông báo số 1383/TB-UBND ngày 15/9/2020 để thực hiện dự án: Xây dựng CSHT để đấu giá QSDĐ tổ 14, phờng Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên |
| 2.2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Him Lam | 3,20 | Phường Him Lam | Tổ 6 | Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 UBND thành phố Điện Biên Phủ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình xây dựng CSHT để đấu giá QSDĐ trên khu đất 3,32 ha tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 3 | Dự án khu đô thị | 21,70 |  |  |  |
| 3.1 | Dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường | 20,35 | Phường Thanh Trường | Tổ dân phố 5 | Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới Nam Thanh Trường; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên |
| 3.2 | Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ | 1,35 | Phường Mường Thanh | Tổ 10 | Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng Khu đất xây dựng trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ. Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 4 | Dự án phát triển hạ tầng | 21,50 |  |  |  |
| 4.1 | Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m | 21,50 | Phường Him Lam, Noong Bua |  | Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên; Văn bản số 40/HĐND-KTNS ngày 16/3/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,31 |  |  |  |
| 5.1 | Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Điện Biên Phủ | 0,01 | Phường Him Lam | Tổ 10 | Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên với nội dung Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 5.2 | Xây mới trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh | 0,30 | Phường Noong Bua | Bản Noong Bua | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1964/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của Bảo hiểm xã Hội Việt Nam về việc phê duyệt đầu tư Trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 6 | Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp | 0,23 |  |  |  |
| 6.1 | Xây mới trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh Điện Biên | 0,03 | Phường Him Lam | Tổ 2 | Thông báo số 544-TB/TU ngày 12/7/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về lựa chọn vị trí, địa điểm khu đất xây dựng Trụ sở văn phòng thường trú Báo nhân dân tại tỉnh Điện Biên; Văn bản số 2899/CV/VPTW/ND ngày 26/10/2018 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương v/v sử dụng nguồn quỹ đất phát triển hoạt động sự nghiệp của Báo Nhân dân để xây dựng trụ sở các văn phòng thường trú. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 6.2 | Xây mới trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng | 0,20 | Phường Noong Bua | Bản Noong Bua | Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu: Trụ sở làm việc trung tâm kiểm định chất lượng tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 7 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | 4,98 |  |  |  |
| 7.1 | Dự án đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ | 4,98 | Phường Mường Thanh | Đồi A1, đồi F | Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 8 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1,92 |  |  |  |
| 8.1 | Xây dựng mở rộng trạm cấp nước sạch - nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm | 1,92 | Phường Him Lam | Tổ 1 | Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng trạm cấp nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm |
| 9 | Đất thương mại dịch vụ | 0,09 |  |  |  |
| 9.1 | Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng | 0,09 | Xã Mường Phăng | Bản Bua | Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên Chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên |
| 10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 0,08 |  |  |  |
| 10.1 | Xây mới nhà văn hóa bản Noong Chứn | 0,08 | Phường Nam Thanh | Bản Noong Chứn | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 11 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 5,26 |  |  |  |
| 11.1 | Xây dựng công viên Hồ điều hòa | 5,26 | Phường Noong Bua | Bản Phiêng Bua | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 12 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 1,57 |  |  |  |
| 12.1 | Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lich Điện Biên Phủ | 1,57 | Phường Thanh Trường | Tổ 4 | Quyết định số 1469/QĐ-BVHTTDL ngày 16/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2192/QĐ-BVHTTDL ngày 25/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn bản số 1241/SKHĐT-KTĐN của Sở KH và ĐT; Văn bản 312/BTHDADL-BPĐB ngày 14/9/2017 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho năm kế hoạch 2018. Nghị Quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 13 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | 1,06 |  |  |  |
| 13.1 | Xây mới trường tiểu học Thanh Minh | 1,06 | Xã Thanh Minh | Tổ 2 | Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2 (2017-2020). Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 14 | Đất công trình năng lượng | 12,26 |  |  |  |
| 14.1 | Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên | 2,96 | Các phường, xã |  | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 14.2 | Nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu Hu 2 | 9,30 | Xã Nà Nhạn | Bản Nà Pen 1, 2 | Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh ĐB Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Thủy điện Nậm Khẩu Hu 2, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15 | Đất giao thông | 275,22 |  |  |  |
| 15.1 | Nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng | 6,59 | Xã Thanh Minh |  | Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp đường vào khu du tích sở chỉ huy chiến dịch ĐBP ở Mường Phăng. Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
|  |  | 9,90 | Xã Pá Khoang, Mường Phăng |  |  |
| 15.2 | Bến xe Thanh Minh | 2,10 | Xã Thanh Minh | Tổ dân phố 1 |  |
| 15.3 | Xây dựng cầu bản Phiêng Lơi xã Thanh Minh | 0,11 | Xã Thanh Minh | Bản Phiêng Lơi | Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15.4 | Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B | 23,82 | Xã Mường Phăng, Nà Tấu |  | Quyết định số 916/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL279B, tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15.5 | Đầu tư xây dựng bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ | 1,54 | Phường Thanh Trường | Bản Che Phai | Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Bến xe khách thành phố Điện Biên, tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15.6 | Dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) | 214,52 | Phường Thanh Trường, Thanh Bình |  | Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 15.7 | Đường 60 m | 10,80 | Phường Him Lam, Noong Bua | TDP 18, 17, 12, 16 (P.Him Lam), Bản phiêng Bua, bản Noong Bua (phường Noong Bua) | Văn bản số 3957/UBND-CN ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 15.8 | Xây dựng tuyến đường từ cầu A1 - Cầu C4 | 3,34 | P .Mường Thanh, Nam Thanh |  | Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên (QĐ phê duyệt dự án: 1186 và 1398) |
| 15.9 | Đường ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Thanh Minh (Bổ sung nút N2 đến nút N20 khu tái định cư Noong Bua) | 2,50 | Phường Him Lam, Noong Bua |  | Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án ổn định dân cư, ổn định phát triển kinh tế xã hội vùng TĐC thủy Điện Sơn La. Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 16 | Đất thủy lợi | 2,40 |  |  |  |
| 16.1 | Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ từ hồ Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pốm, xã Thanh Minh | 1,10 | Xã Thanh Minh |  | Văn bản số 570/UBND-TH ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v đồng ý chủ trương bổ sung dự án: Đường ống cấp nước thô cho nhà máy nước Thành phố Điện Biên Phủ từ hồ Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa Pốm, xã Thanh Minh vào kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm thuộc bản Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020 của Cty CP Cấp nước Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| 16.2 | Mương tiêu thoát nước khu tái định cư đoạn từ Hồ điều hòa Noong Bua (Sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6 khu tái định cư Noong Bua | 1,30 | Phường Noong Bua |  | Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên |
| III | Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, nhận góp vốn bằng QSDĐ | 4,95 |  |  |  |
| 1 | Đấu giá quỹ đất công ích | 4,95 |  |  |  |
| 1.1 | Đấu thầu quỹ đất công ích | 4,95 | Phường Thanh Trường | Các tổ, bản | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ |

## 3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

### 3.8.1. Cơ sở tính toán

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ được dựa trên các căn cứ chính sau:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về Giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung mục X, phụ lục II đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;

- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh  Điện Biên Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ.

### 3.8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

* Đối với các khoản thu:

- Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

- Thu tiền khi đấu giá đất ở.

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

* Đối với các khoản chi:

Chi bồi thường khi thu hồi đất để chuyển sang mục đích sử dụng phi nông nghiệp bao gồm các hạng mục sau:

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị;

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn.

3.8.2. Kết quả tính toán

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn thành phố theo kế hoạch sử dụng đất 2021 như sau:

- Tổng thu: Dự kiến 773,933 tỷ đồng.

- Tổng chi: Dự kiến 492,315 tỷ đồng.

Bảng 12: Dự kiến các khoản thu chi trong năm kế hoạch

| TT | Hạng mục | Đơn giá (Đồng/m2) | Diện tích (ha) | Thành tiền (Tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Các khoản thu |  |  | 773,933 |
| 1 | Thu tiền khi đấu giá đất ở |  | 5,69 | 682,800 |
|  | Đất ở tại đô thị | 12.000.000 | 5,69 | 682,800 |
| 2 | Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở |  | 4,81 | 75,526 |
|  | Đất ở tại đô thị | 1.945.000 | 3,62 | 70,409 |
|  | Đất ở tại nông thôn | 430.000 | 1,19 | 5,117 |
| 3 | Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp |  | 29,38 | 15,607 |
|  | Các phường: Nam Thanh, Noong Bua, Him Lam, Thanh Trường, Thanh Bình | 56.000 | 20,73 | 11,609 |
|  | Các xã: Thanh Minh | 47.600 | 4,00 | 1,904 |
|  | Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng | 45.033 | 4,65 | 2,094 |
| II | Các khoản chi |  |  | 492,315 |
| 1 | Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa 2 vụ |  | 29,38 | 22,295 |
|  | Các phường: Nam Thanh, Noong Bua, Him Lam, Thanh Trường, Thanh Bình | 80.000,00 | 20,73 | 16,584 |
|  | Các xã: Thanh Minh | 68.000,00 | 4,00 | 2,720 |
|  | Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng | 64.333,00 | 4,65 | 2,991 |
| 2 | Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa 1 vụ |  | 119,87 | 80,75 |
|  | Các phường: Nam Thanh, Noong Bua, Him Lam, Thanh Trường | 68.000 | 115,25 | 78,370 |
|  | Các xã: Thanh Minh | 58.000 | 0,20 | 0,116 |
|  | Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng | 51.333 | 4,42 | 2,269 |
| 3 | Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác |  | 49,47 | 25,530 |
|  | Các phường: Nam Thanh, Tân Thanh, Mường Thanh, Noong Bua, Him Lam, Thanh Trường, Thanh Bình | 63.000 | 19,49 | 12,276 |
|  | Các xã: Thanh Minh | 48.000 | 11,04 | 5,299 |
|  | Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng | 42.000 | 18,94 | 7,955 |
| 4 | Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm |  | 49,79 | 38,390 |
|  | Các phường: Nam Thanh, Tân Thanh, Mường Thanh, Noong Bua, Him Lam, Thanh Trường, Thanh Bình | 80.000 | 40,75 | 32,600 |
|  | Các xã: Thanh Minh | 68.000 | 6,49 | 4,413 |
|  | Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng | 54.000 | 2,55 | 1,377 |
| 5 | Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất |  | 14,04 | 1,09 |
|  | Các phường: Nam Thanh, Tân Thanh, Mường Thanh, Noong Bua, Him Lam, Thanh Trường, Thanh Bình; các xã: Thanh Minh | 8.000 | 9,47 | 0,758 |
|  | Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng | 7.333 | 4,57 | 0,335 |
| 6 | Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản |  | 26,80 | 18,020 |
|  | Các phường: Nam Thanh, Tân Thanh, Mường Thanh, Noong Bua, Him Lam, Thanh Trường, Thanh Bình | 68.000 | 22,38 | 15,218 |
|  | Các xã: Thanh Minh | 68.000 | 3,00 | 2,040 |
|  | Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng | 53.667 | 1,42 | 0,762 |
| 7 | Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại nông thôn |  | 3,39 | 26,231 |
|  | Các xã: Thanh Minh | 915.625 | 2,52 | 23,074 |
|  | Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng | 362.895 | 0,87 | 3,157 |
| 8 | Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại đô thị | 3.500.000 | 8,00 | 280,000 |
|  | Cân đối thu - chi (I - II) |  |  | 281,618 |

# IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Xác định ranh giới và công khai đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; đảm bảo lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng.

- Bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ đầu nguồn. Khuyến khích trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, đẩy mạnh phong trào trồng cây nhân dân để nâng cao độ che phủ về rừng.

- Tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo lợi ích cho các xã, phường giữ nhiều diện tích đất trồng lúa, diện tích đất rừng phòng hộ. Có biện pháp hỗ trợ về giống, vật tư, phân bón để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng lúa, trồng rừng, tạo mọi điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất.

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai: đo đạc, đánh giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin về đất đai; quản lý chặt chẽ đi đôi với sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố để phát triển bền vững.

## 4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; Thường xuyên và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cơ sở những thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, thông qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ thành phố đến các xã, phường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - an ninh trên địa bàn thành phố.

- Giải quyết tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án. Ưu tiên thực hiện các dự án tái định cư, để ổn định đời sống của người dân có đất bị thu hồi, tránh tình trạng nhận bồi thường nhưng phải chờ đất tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo thực hiện dự án theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư của các dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Ưu tiên quỹ đất cho các nhu cầu phát triển như: thương mại dịch vụ, xây dựng đô thị, khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ  thuật trong sử dụng và khai thác tài nguyên đất đai theo hướng bền vững và có hiệu quả.

- Xây dựng quy chế giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hạ tầng, quản lý quỹ đất dành cho công trình công cộng trong khu vực dự án... tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp xây dựng không phép, trái phép và lấn chiếm đất đai bất hợp pháp.

- Không cấp phép đầu tư, giao cấp đất đối với những dự án, công trình không có quy hoạch (ngoại trừ các công trình mang tính cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng). Kiên quyết thu hồi diện tích đất các dự án không sử dụng, chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Luật Đất đai.

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng tinh gọn, đơn giản và giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố về quản lý nhà nước đối với đất đai; đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo Luật Đất đai hiện hành, hướng dẫn các ngành sử dụng đất có hiệu quả đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên đất và môi trường.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## I. KẾT LUẬN

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định chính trị, phát triển xã hội năm 2021. Đồng thời là công cụ quan trọng để thành phố thực hiện chủ trương của Nhà nước, thống nhất toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật.

Nội dung kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật Đất đai 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cho tiết một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố được xây dựng theo yêu cầu, bám sát nội dung của quy hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2021 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt và dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2021. Là cơ sở để thành phố phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện tự nhiên, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo nền kinh tế thành phố phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế chung của tỉnh và khu vực.

Quá trình xây dựng kế hoạch sử dụng đất có sự tham gia của các ngành, các xã, phường trong thành phố, dưới sự chỉ đạo thống nhất của UBND thành phố, đảm bảo tính khách quan, dân chủ.

Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định.

Phân phối đất đai hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - an ninh trên địa bàn thành phố. Phương án đã chú trọng phân bổ đất đai cho các mục đích an ninh - an ninh, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và khu dân cư vùng nông thôn, cũng như chuyển đổi cơ cấu diện tích cây trồng trong nông lâm nghiệp, tạo ra không gian rộng lớn để bố trí phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khai thác triệt để tài nguyên đất đai theo hướng sử dụng đất bền vững.

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong kế hoạch sử dụng đất được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, theo định mức sử dụng đất,… khai thác vị trí thuận lợi và những ưu thế của thành phố.

## II. KIẾN NGHỊ

Để nội dung kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ năm 2021 có tính khả thi cao, thành phố Điện Biên Phủ có đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ tạo cơ sở pháp lý để thành phố chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Có chính sách đầu tư thoả đáng, tạo điều kiện cho thành phố Điện Biên Phủ khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch - dịch vụ, nông nghiệp và các ngành khác.

- Đề nghị các Sở Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng; Giao thông Vận tải,… chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Tạo mọi điều kiện và cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư cho thành phố xây dựng các công trình trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài,… nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất cũng như nguồn vốn đầu tư cho dự án.

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo hỗ trợ về mặt phương tiện, chuyển giao kỹ thuật của ngành Tài nguyên và Môi trường cho thành phố.

- Đề nghị UBND các xã, phường căn cứ vào nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp.

Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên xét duyệt để làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố./.